## Slide 1
ACTION PLAN
EXECUTION DESIGN
行动学习 · 2026
行动计划
执行设计
让正确的计划真正发生
MODULE 04
从「应该做」到「会做」

## Slide 2
COURSE OVERVIEW
为什么这门课
三个你可能也问过自己的问题
01
WHAT
什么是执行？
执行 ≠ 努力。
执行是行为在日常状态下
能可靠发生的设计。
02
WHY
为何失败？
失败不是态度问题，
不是能力问题，
是计划在设计时只考虑了
"理想状态的自己"。
03
HOW
怎么设计？
从"应该做"转向"会做"。
用行为科学框架 + 设计工具
让任务在糟糕的一天也能发生。
三个问题，对应这门课的三层结构。
行动计划·执行设计

## Slide 3
LEARNING OUTCOMES
你将带走什么
四个产出，都可以直接用于你手上的行动计划
I
CRITERIA
标准
三条可执行性标准
+ 计划风险清单
用来识别"看起来合理、实际很难执行"的任务。
II
FRAMEWORK
框架
B=MAP 行为诊断模型
理解行为为什么会发生、为什么会断掉。
III
TOOLS
工具
四个行为设计工具
把高风险任务重新设计为"顺人性"的版本。
IV
PRACTICE
实操
经过审视的行动计划修订版
把整套方法用在你自己的计划上。
行动计划·执行设计

## Slide 4
WHO IS THIS FOR
这门课适合谁
三类人，都有一个共同处境：手上有一份想推动落地的计划。
L
团队 Leader
Team Lead / 中层管理者
团队定了计划执行不动
每次复盘都说"下次注意"
想推动但不知道从哪下手
P
项目经理
PM / 项目负责人
项目计划很完整但延期
干系人承诺的事难落地
流程设计没人遵守
H
HR / BP
组织发展 / 培训
想提升组织执行力
培训内容难以转化
需要一套可操作的方法
提示：如果你属于其中一类，请把你的实际计划放在手边——这门课会直接用到。
行动计划·执行设计

## Slide 5
LEARNING PATH
我们的学习路径
从识别 → 理解 → 工具 → 实践，四个部分构成完整的循环。
01
识别
CRITERIA
可执行性标准
P.27-55
02
理解
FRAMEWORK
B=MAP 模型
P.56-88
03
设计
TOOLS
四个设计工具
P.89-139
04
应用
OPTIMIZE
综合优化
P.140-161
>
>
>
开场 P.7-26 → 实战练习 → 模块总结 P.162-170
行动计划·执行设计

## Slide 6
HOW TO USE THIS COURSE
怎么用这门课
五个原则，会影响你从这门课里实际带走多少东西。
01
带着计划来
这门课的所有练习，
都直接用在你的实际计划上。
02
相信直觉
在进入工具之前，
先做自查练习保留真实感受。
03
慢一点
不要追求一次学会，
先理解逻辑再应用。
04
反复回到案例
苏敏的案例会反复出现，
每次都揭示不同的问题。
05
做就比不做强
哪怕只修订了一个任务，
也比你听完整门课却没动强。
PRINCIPLE
学得深，
不如改得动。
这句话会反复出现
行动计划·执行设计

## Slide 7
PART
00
开场
为什么越认真的计划，有时越难落地
OPENING
从「执行悖论」开始
行动计划·执行设计

## Slide 8
Q.
ONE
PRIVATE
QUESTION
先从一件很私人的事说起
"
你有没有给自己设定过一个目标
坚持了一段时间，
最终断掉了？
不是因为不在乎，也不是因为不知道怎么做——
而是生活里的某一天它就没发生，
然后又一天，然后"等忙完这段再捡起来"，
然后再也没有捡起来过。
行动计划·执行设计

## Slide 9
SCALING UP
放大的问题
如果连自己想做的事都难坚持——
怎么期望团队执行计划？
SELF
个人层面
自己想做的事
都这么容易被打断和遗忘
→ 几乎所有人都有这种经历
→
TEAM
团队层面
团队里的每一个人
在日复一日的忙碌中
可靠地执行一份计划
→ 这件事，我们真的期望得合理吗？
行动计划·执行设计

## Slide 10
THE PARADOX
执行悖论
01
"
越认真，
失败得越彻底。
一份完整的计划，会让制定者产生一种"已经完成了"的心理满足感——
完成了想象中的执行，但执行本身还没有发生。
越完整的计划 = 越多的承诺 + 越高的期望 + 越依赖意志力。
行动计划·执行设计

## Slide 11
THE UNCOMFORTABLE TRUTH
数据冲击
研究和实践观察告诉我们一件不太令人舒服的事：
30-50%
3-6 个月后
行动计划在 3-6 个月后的实际完成率
不是因为这些计划写得不好，也不是因为这些人不努力——
更令人困惑的是：有时候计划越认真、越详细，失败来得越彻底。
行动计划·执行设计

## Slide 12
THE ROOT CAUSE
悖论的根源
为什么"完整的计划"会反噬自己？三个相互叠加的机制。
01
完成想象的执行
写完计划的那一刻，
大脑产生了"已经完成"的错觉。
执行本身尚未发生。
PSYCHOLOGICAL
02
越多的承诺
计划越完整，
任务的"承诺数量"越多。
每一项都在争夺注意力和意志力。
COMMITMENT
03
意志力的耗尽
意志力是会被耗尽的资源。
依赖意志力维持的计划，
在糟糕的一天就崩了。
RESOURCE
这三个机制叠加在一起：好计划反而成了执行最大的敌人。
行动计划·执行设计

## Slide 13
STATE 01
写计划的你
规划状态
当你在写计划时，你处于一种特殊的状态：
专注
清醒
时间充裕
认可价值
全局视野
PLANNING MODE
规划状态的特征
01
坐在桌前
有一段不被打断的时间坐下来思考全局。
02
高度认可
对这件事有明确的价值判断，相信它重要。
03
理想化假设
默认执行时也会保持这种能量水平。
04
完成感提前
写下任务时，大脑已经获得部分满足感。
05
意志力充沛
此刻资源充足，能量高位，决策毫不费力。
这是写计划时的你——但不是你执行时的你。
行动计划·执行设计

## Slide 14
EXECUTING MODE
执行状态的特征
01
日程已满
另有两件紧急的事在争夺注意力。
02
会议密集
今天的会议已经排满整块时间。
03
邮件未回
有一封没回的邮件还在后台持续消耗精力。
04
临时问题
团队成员找过来解决一个棘手问题。
05
能量低位
今天不再有规划时的那种清醒和能量。
STATE 02
执行计划的你
执行状态
大多数时候你只是在试图完成当天最紧要的事。
被打断
能量低位
决策疲劳
邮件未回
应急优先
规划时设计的任务，默认了这种状态的你也能完成。
行动计划·执行设计

## Slide 15
THE GAP
规划与执行的鸿沟
你的时间，绝大多数都花在"执行状态"里。
Chart: 
| 规划状态（写计划/思考/设计） | 执行状态（日常忙碌/被打断/能量低位）
状态时间占比 | 15 | 85
85%
执行状态
WHAT THIS MEANS
计划设计时 VS 计划执行时
设计环境
安静、独立
→
被打断、应急
时间预算
整块时间
→
碎片时间
能量水平
高位充沛
→
低位耗损
决策成本
几乎为零
→
高昂代价
写计划的人在 15% 的时间里，
却默认 100% 的执行也能用同样的方式发生。
行动计划·执行设计

## Slide 16
CORE INSIGHT
"
失败
= 设计问题
不是人的问题。
行动计划失败，很少是因为"人不努力"或"方向不对"。
大多数时候，是计划在设计上只考虑了"理想状态的自己"，
没有考虑"日常状态的自己"。
行动计划·执行设计

## Slide 17
INTENT vs BEHAVIOR
应该做 vs 会做
两种语言逻辑，背后是两种完全不同的设计思路。
"应该做"
SHOULD DO
表达意图
每月与关键利益相关方沟通一次。
定期检查关键指标的进展。
按时推进阶段性评审。
→ 描述了"什么应该发生"
→ 但没有设计"让它发生的条件"
VS
"会做"
WILL DO
需要设计
每周五 16:00，发 200 字摘要给所有相关方。
周一晨会用 5 分钟检查 3 个核心指标。
每月最后一个周三下午开 90 分钟评审。
→ 时间明确 + 动作具体 + 触发清晰
→ 在糟糕的一天也能可靠发生
行动计划·执行设计

## Slide 18
THE MISSING LINK
缺失的一环
一件很重要的事：在"正确"和"可执行"之间，存在着一个巨大的鸿沟。
1
正确的计划
目标对、任务全、
逻辑清晰
?
?
可执行性
3
可执行的计划
在日常状态也能
可靠发生
本模块不重新做计划，也不纠正错误目标——那些是之前的内容处理过的。
这里处理的是另一个问题：即便计划已经是"正确"的，它是否也是"可执行"的？
正确的计划很多，可执行的计划不多。
行动计划·执行设计

## Slide 19
WHAT THIS MODULE DOES
模块要做的事
你将在这个模块里完成四件事，构成完整的闭环。
1
识别
建立判断标准
能够识别计划里
哪些任务"看起来合理
但实际上很难被执行"。
2
理解
理解行为模型
用 B=MAP 模型，
理解行为为什么会发生
或不发生。
3
设计
掌握设计工具
把"高风险"任务
重新设计成
"顺人性"的版本。
4
应用
优化你的计划
把整套方法用在
自己的行动计划上，
产出修订版。
从"正确的计划"走向"可执行的计划"——这是本模块唯一的目标。
行动计划·执行设计

## Slide 20
ABOUT THE EXERCISES
关于练习
整个模块的练习，都直接应用到你手上的行动计划。
建议把你的行动计划放在手边。每个练习都会在接下来的内容里直接用到。
01
真实优先
用真实的计划，不要临时虚构。
虚构的计划会得到虚构的洞察。
02
不怕不完美
凭直觉打分也可以，
不需要完美分析。
真实感受比精确更重要。
03
反复回来
练习之间不独立，
后面的工具会反复用回前面的练习。
REMINDER
做完练习 ≠ 完成
练习的价值在于：
让你看见原来没看见的脆弱点，
然后用工具重新设计。
只练不改 = 没练
行动计划·执行设计

## Slide 21
LEARNING MAP
本模块学习地图
四个部分的核心问题 + 你将带走的东西。
部分
核心问题
你将带走什么
第一部分
可执行性标准
怎么判断一个任务
是否真的会被执行？
三条标准
+ 计划风险清单
第二部分
B=MAP 模型
行为为什么会发生？
什么会阻止它发生？
行为诊断框架
第三部分
四个设计工具
如何重新设计任务
让它更可靠地发生？
四个工具的具体用法
第四部分
综合优化
如何把前面所有的内容
用在自己的计划上？
经过行为设计审视的
行动计划修订版
→ 四个部分彼此不独立：标准告诉你"识别什么"，框架告诉你"为什么会发生"，
工具告诉你"怎么改"，综合优化让你"用起来"。
行动计划·执行设计

## Slide 22
CASE STUDY
案例引入：苏敏
一个真实的、典型的行动计划失败现场。
SUMIN
苏 敏
项目管理部负责人
BACKGROUND
一次管理培训后的下午
苏敏是一家科技公司的项目管理部负责人。在一次管理培训结束的当天，她花了整整一个下午，制定了一份她自己非常满意的团队能力提升行动计划。
✓ 目标清晰
✓ 逻辑合理
✓ 分工明确
✓ 她很满意
问题是：这份"她很满意"的计划，后来怎么样了？
行动计划·执行设计

## Slide 23
THE PLAN
苏敏的计划
计划里有四件核心事，目标清晰、逻辑合理、分工明确。
01
每周
一对一辅导
覆盖所有直属下属
做深度发展对话
02
每月
团队复盘
集体回顾项目过程
提炼经验教训
03
每双周
跨部门经验交流
横向连接
打破信息孤岛
04
每季度
个人发展计划更新
结合业务变化
调整个人成长方向
看起来很完美的计划。下面是它后来的故事。
行动计划·执行设计

## Slide 24
THE 6-MONTH CURVE
6 个月执行曲线
苏敏的计划在前 6 个月的执行率变化。
Chart: 
| 第1个月 | 第2个月 | 第3个月 | 第4个月 | 第5个月 | 第6个月
执行率 | 90 | 60 | 30 | 15 | 8 | 0
THE STORY
从 90% 到 0%
M1
90%
所有人都比较积极
M2
60%
重点项目冲刺挤压
M3
象征
开始默认"先放一放"
M6
基本停止
四件事里只有月度复盘勉强维持
这条曲线，是 30-50% 完成率的具体形状。
行动计划·执行设计

## Slide 25
SYMBOLIC EXECUTION
象征性执行
形态还在，内核已空。
苏敏的应对：加强监督，要求团队主动汇报，并在周会上公开检查进度。
结果：团队开始"象征性执行"。
形态还在
FORM
□ 一对一辅导照常召开
□ 复盘会照常进行
□ 汇报和材料照常提交
内核已空
EMPTY
✗ 变成了 15 分钟的状态同步
✗ 没有真正的辅导
✗ 没人愿意说真实问题
苏敏很困惑：她已经在认真推动这件事了，为什么还是这样？
行动计划·执行设计

## Slide 26
EXERCISE 01
开场自查练习
执行脆弱点初判 — 在进入具体工具之前，先对自己的计划做一次直觉性的风险扫描。
任务名称
日常会主动做吗？
启动困难吗？
特别忙时还会发生吗？
1
2
3
4
5
操作
从你的行动计划中选 5 个任务，
凭直觉打分，不需要仔细分析。
评分参考
会 / 容易 / 会 → 稳健
可能 / 一般 / 可能 → 有风险
不会 / 困难 / 不会 → 脆弱点
圈出三列里出现"不会/困难"的任务 — 那就是计划最脆弱的地方。
行动计划·执行设计

## Slide 27
01
PART 01
第一部分
可执行性标准
怎么判断一个任务，是否真的会被执行
三条标准 · 五种模式 · 一个检验方法
EXECUTABILITY CRITERIA
行动计划·执行设计

## Slide 28
从意图到行为
一个简单的区分
意图描述
INTENT
"定期与核心利益相关方保持沟通，
确保他们对项目进展的了解。"
→ 看起来没问题，但不会发生
状态好时想起 · 忙时被跳过
VS
行为设计
BEHAVIOR
"每周三下午 2 点，
向项目核心干系人发进展摘要"
→ 看到即可执行，无需思考
时间 · 对象 · 动作 · 完毕标准 全明确
"定期"是意图，"每周三下午2点发摘要"，才是任务。
行动计划·执行设计

## Slide 29
THREE QUESTIONS
判断一个任务，能不能被执行的三个问题
这三个问题，分别对应可执行性的三条标准
Q1
1
看完能动手吗？
行动清晰度
不需要思考"这是什么意思"，不需要先安排会议讨论如何执行。看完就知道第一个动作是什么。
Q2
2
要开始有多难？
启动摩擦力
从"决定要做"到"开始第一个实际动作"之间的阻力。距离、工具、协调，每一步都是摩擦。
Q3
3
普通日子还会发生吗？
日常稳健性
不是问最好或最坏的日子，是问"普通但有点忙"的那天。这件事还会可靠地发生吗？
问完这三个问题，你就知道这条任务是不是真的"能跑"。
行动计划·执行设计

## Slide 30
THREE CRITERIA
三条可执行性标准
三条标准，分别从"开始前""启动时""日常里"三个时点做检验
01
CLARITY
行动清晰度
看完能不能动手？
· 不需思考"这是什么意思"
· 知道第一步动作是什么
· 明确完毕的标准
02
FRICTION
启动摩擦力
要开始有多难？
· 物理摩擦：距离、工具
· 认知摩擦：决定、规划
· 协调摩擦：等待、配合
03
ROBUSTNESS
日常稳健性
普通日子会发生吗？
· 不依赖最佳状态
· 不消耗超额意志力
· 忙时仍能可靠发生
三条合一：这个任务，在普通的、有点忙的工作日，能不依赖高意志力自然发生吗？
行动计划·执行设计

## Slide 31
01
STANDARD 01
行动清晰度
看完，能不能直接动手？
不是"看了能理解"，而是"看了知道第一个动作是什么"。
检验方法
CHECK METHOD
把这条任务，念给一个完全不了解背景的人听。
1
他能立刻知道做什么？
2
他知道做到什么程度？
3
他知道怎么算做完了？
三个问题都答得清楚 → 高清晰度
任何一个答不出 → 需要重新设计
行动计划·执行设计

## Slide 32
STEP BY STEP
清晰度检验：念给陌生人听
这是检验"行动清晰度"最简单也最有效的方法
1
找一个人
找一个完全不了解你项目背景的人。同事、家人，甚至路人——关键是：他对这件事一无所知。
2
念给他听
原原本本念出你的任务描述，不要补充任何解释、不要铺垫背景。一字不差地念。
3
看他反应
如果他一脸茫然、需要反问"什么意思"——这就是低清晰度。任务需要重新写。
三个问题：他知道做什么？做到什么程度？怎么算完成？
任何一项需要反问 = 这条任务的描述不够清晰，需要重写。
行动计划·执行设计

## Slide 33
EXAMPLE
正反例子：清晰 vs 不清晰
同一个目标，不同的描述方式，结果天差地别
X
不清晰
NOT CLEAR
"改善团队内部沟通"
· 什么叫"改善"？
· 怎么做？
· 谁来做？
· 做到什么程度？
→ 看了不知道从哪下手
V
清晰
CLEAR
"每周五发200字总结"
· 时间：每周五
· 动作：发总结
· 对象：项目群
· 完毕：200字以内
→ 看完即可行动，无需思考
行动计划·执行设计

## Slide 34
CONSEQUENCE
不清晰的任务，会怎么一步步断掉
"想着做"的次数越多，做的次数越少
1
任务模糊
"改善沟通"
看到任务的瞬间，不知道从哪开始
2
想着做
想着"找时间做"
心里挂念，但每天都有更紧急的事
3
需要先解决
需要先想清楚
需要专注和精力——而这两样最紧缺
4
拖延放弃
再也没做
被归类为"等状态好时再做"
洞察
每次想到不清晰的任务，都需要先解决"到底怎么做"——这消耗的专注和精力，
恰好是执行时最紧缺的两样。所以"想着做"的次数越多，真正做的次数越少。
行动计划·执行设计

## Slide 35
02
STANDARD 02
启动摩擦力
要开始，有多难？
从"决定要做"到"开始第一个实际动作"之间的阻力。
什么是摩擦力
FRICTION
摩擦力越低，启动越自然。
摩擦力越高，这件事越依赖"状态好的那天"来执行，
而不是"普通的那天"也能执行。
检验问题
· 从"决定做"到"动手"，要走几步？
· 每一步需要什么条件？
· 每一步的最大障碍是什么？
每多一步摩擦，任务失败概率 +1
行动计划·执行设计

## Slide 36
THREE TYPES
三种摩擦：物理 / 认知 / 协调
每一种摩擦，都会消耗启动能量
物理
PHYSICAL
距离、工具、资源的障碍
· 需要找特定的人
· 打开特定的系统
· 准备特定的材料
每一步都是一道门
认知
COGNITIVE
执行前需要先决定或规划
· "下周复盘讨论什么"
· "什么时候合适"
· "先做什么后做什么"
决策疲劳的根源
协调
COORDINATION
依赖多人配合才能启动
· 需要对方有空
· 多日历对齐
· 等待他人反馈
启动权不在自己
设计行动计划时，要逐一检查：每条任务的摩擦，是哪一种？
行动计划·执行设计

## Slide 37
CASE STUDY
经典案例：健身房距离
同样的意愿，不同的物理摩擦，长期坚持率天差地别
A 方案：离家 5 分钟
5 MIN
85%
长期坚持率
· 出门就走，5 分钟到
· 启动几乎无阻力
· 临时起意就能去
· 状态不好也能坚持
B 方案：离家 45 分钟
45 MIN
12%
长期坚持率
· 路上来回 1.5 小时
· 需要提前计划
· 状态不好直接放弃
· 一个月去不了一两次
同样的意愿，距离（物理的或认知的）会显著影响行为的发生概率。
行动计划·执行设计

## Slide 38
03
STANDARD 03
日常稳健性
在一个"普通但不轻松"的周，还会发生吗？
不是问最好的情况，也不是问最坏的，是问：
"正常业务压力下、不是特别轻松也不是特别紧张"，
这件事还会可靠地发生吗？
检验问题
1
这个任务依赖多少额外精力？
如果需要消耗超出正常水平的意志力——就是设计问题。
2
状态一般的那天，它会被延后吗？
延后几次后，会被归类为"等状态好时再做"。
3
等状态好时——那个时刻会来吗？
那个时刻可能永远不会来。
稳健性 ≠ 意志力问题，是设计问题
行动计划·执行设计

## Slide 39
ESSENCE
稳健性的本质
"
稳健性测试的本质，是评估这个任务的发生，
依赖多少的"额外精力"。
—— 投入的额外精力越多，稳健性越低
状态好
能执行
状态一般
开始延后
被延后几次后
归类为"等状态好时"
那个"等状态好时"——可能永远不会来。
行动计划·执行设计

## Slide 40
ONE SENTENCE
三条合一：一句检验
01
日常状态的人
EVERYDAY PERSON
02
不依赖高意志力
NO HEROIC WILL
03
可靠地完成
RELIABLY DONE
+
+
"
在普通的、有点忙但没有特别崩溃的工作日，
能够不依靠特别高的意志力，
或不依靠特别好的运气，
自然而然地发生吗？
行动计划·执行设计

## Slide 41
DIAGNOSIS 1/4
重审苏敏的任务 ①
每周一次一对一辅导
综合风险
高
行动清晰度
中
谈什么？用什么方式？多长时间？未明确
启动摩擦力
中
需协调双方时间，想好谈什么，找空间
日常稳健性
低
项目忙时最容易被"向后推"
综合判断
高风险
最关键的失败点：日常稳健性低。
"等忙完这阵再约"——项目永远忙，这事永远推。
改进方向：固定时间槽（每周三上午）+ 议程模板（每月重点）。
行动计划·执行设计

## Slide 42
DIAGNOSIS 2/4
重审苏敏的任务 ②
每月团队复盘
综合风险
中
行动清晰度
低
复盘什么？谁组织？用什么格式？未定义
启动摩擦力
高
协调多人日历、提前准备议题、安排会议室
日常稳健性
中
频率低相对好坚持，但每次执行成本高
综合判断
中等风险
中等风险，但执行质量不稳定。
开了，但每次"质量"差异大——有时聊得深入，有时草草收场。
改进方向：固定议程模板 + 5分钟文档总结强制产出。
行动计划·执行设计

## Slide 43
DIAGNOSIS 3/4
重审苏敏的任务 ③
每双周跨部门交流
综合风险
极高
行动清晰度
低
谁来分享？分享什么？什么格式？
启动摩擦力
极高
跨部门协调，涉及人员最多的任务
日常稳健性
极低
最先被忙碌挤掉的任务
综合判断
极高风险
三条标准全亮红灯，典型"会自然消亡"任务。
苏敏的6个月曲线里，这条任务第一个断掉。
改进方向：要么取消，要么大幅降级为"月报+季度面对面"。
行动计划·执行设计

## Slide 44
DIAGNOSIS 4/4
重审苏敏的任务 ④
季度发展计划更新
综合风险
中
行动清晰度
低
"更新"具体指什么？更新哪些内容？
启动摩擦力
中高
需与每人单独进行深度对话
日常稳健性
中
频率低好记，但每次花费时间长
综合判断
中等风险
频率低是优势，但"更新"的模糊性让启动困难。
季度开始时容易推，季度末又赶不上。
改进方向：固定"每季度最后一周"+ 上季度复盘文档作为输入。
行动计划·执行设计

## Slide 45
DIAGNOSIS SUMMARY
四件任务，一件低风险都没有
任务
风险等级
风险条
最终结果
一对一辅导
高
推迟成"找时间"
月度复盘
中
质量不稳
跨部门交流
极高
3个月断掉
季度发展计划
中
质量不稳
没有一项是真正低风险。
计划的设计本身，就预埋了后来失败的种子。
这不是苏敏的执行力问题，是设计问题。
行动计划·执行设计

## Slide 46
FIVE PATTERNS
五种"看起来合理但难以执行"的任务
在实际的行动计划中，以下五种模式最容易在执行中断掉
01
意图型
描述方向但没触发条件
02
依赖他人
需先等待别人响应
03
新增会议
需要大家都参加
04
找时间
"在合适的时候"
05
高能量依赖
需专注、创意、精力
共同特征
这五种模式看似合理，但都缺少可执行的关键设计：
触发条件模糊、依赖外力、占用大量协调时间、缺乏固定时间、依赖特殊状态。
识别这五种模式，是重设计行动计划的第一步。
行动计划·执行设计

## Slide 47
PATTERN 01
01
模式一：意图型任务
描述了方向，但没有触发条件
关键词
"定期"
"适时"
"适时沟通"
"加强关注"
"保持"
"持续做好"
"时常"
为什么它不会发生？
写任务时
"定期"听起来很合理，
大家都会点头。
→ 但这是"意图"，不是"任务"
执行时
大脑无法识别"适时"到来的那个时刻，
所以这件事很少在正确时机发生。
→ 缺少触发器 = 不会自动发生
行动计划·执行设计

## Slide 48
PATTERN 02
02
模式二：依赖他人配合型
启动需要先等待别人响应
典型表述
"待某部门确认后推进"
"配合 XX 完成 XX"
"相关部门反馈后开始"
"客户答复后跟进"
为什么它会失败？
1
需要等对方
对方暂时没空
2
任务挂着
自己先做别的
3
对方忘了
或反馈质量低
4
任务消失
在清单里躺尸
启动权不在自己 = 这件事不可控
行动计划·执行设计

## Slide 49
PATTERN 03
03
模式三：新增会议型
在已经很满的日历上，加一个需要大家都参加的新会议
典型表述
"开一个跨部门对齐会" · "组织一次团队季度复盘" · "召集大家讨论下" · "建一个周会机制"
为什么它会失败？
周一至周五 · 上午/下午/晚上
?
?
已有会议
寻找空档
失败机制
协调失败一两次
↓
会议不再被期待
↓
自然消亡
每一个额外会议 = 额外协调成本
行动计划·执行设计

## Slide 50
PATTERN 04
04
模式四："找时间"型
时间不会自己找来
没有固定时间段预留给这件事，
它就会永远在"找时间"的状态里。
→ 忙起来之后，这是最先被放弃的任务类型
"找时间"的真相
周一
等有时间
周三
还没找到
周五
放弃了
不是"找时间"——是"留时间"。
行动计划·执行设计

## Slide 51
PATTERN 05
05
模式五：高能量依赖型
需要专注、有创意、精力充沛才能完成
典型任务
创意工作 · 深度思考 · 战略规划 · 复杂问题解决 · 文章写作 · 设计思考
为什么它会失败？
一周精力波动
一
二
三
四
五
需高能量
问题本质
没有设计保障
让他在"高能量状态"下做它
你可能每次都计划"有空且状态好时做"，
但那个时候很少到来。
行动计划·执行设计

## Slide 52
THE BAD DAY TEST
"坏日子测试"
一个可以快速应用的检验方式
想象一个这样的时刻
一个普通的星期三下午，开了一上午会，处理了几件紧急事务，
还有两封邮件没回，现在看到日历提示这件事应该做了。
→ 那个时候，这件事会发生吗？
会
会发生
任务设计是稳健的
不会
不会发生
不是人的问题，是任务设计需要调整
未来那个累了的自己，不是懒惰——只是日常状态的正常人。
行动计划·执行设计

## Slide 53
DESIGN PRINCIPLE
核心设计原则
"
好的行动计划，
应该为
"日常状态的人"
而设计。
而不是为"状态最好的那天"的自己设计。
为"最好状态"设计 → 失败率高
为"日常状态"设计 → 真正可执行
行动计划·执行设计

## Slide 54
PRACTICE
练习：三条标准审视你的计划
练习目的
把三条可执行性标准，直接应用到你的行动计划里风险最高的几个任务上，识别出需要重新设计的具体任务。
操作说明
1
从你的行动计划里选出 5 个执行风险较高的任务
2
对每个任务，按三条标准打分：高 / 中 / 低
3
根据打分，判断优先需要重新设计的任务
三条标准评分表
行动清晰度
启动摩擦力
日常稳健性
综合风险
对"综合风险=高"的任务，还要进一步分析：失败原因 + 改进方向
行动计划·执行设计

## Slide 55
KNOWLEDGE FRAMEWORK
第一部分：知识框架
计划的可执行性标准 · 完整知识结构
第一部分：可执行性标准
核心区分
"应该做" ≠ "会做"
可执行性 = 日常状态的人
不依赖高意志力 + 可靠完成
三条标准
① 行动清晰度：看完即动
② 启动摩擦力：从想到到动手
③ 日常稳健性：普通日子还能发生
五种模式
意图型 / 依赖他人型
新增会议型 / 找时间型
高能量依赖型
检验方法
问问你未来那个累了的自己
——它还会发生吗？
进入第二部分
已经能识别哪些任务是高风险了，接下来：行为到底是在什么条件下发生的？
行动计划·执行设计

## Slide 56
PART
02
B=MAP
Behavior Model
行为为什么会发生
为什么它会停止
B=MAP 模型 · 行为发生的三个条件
知道 ≠ 想做 ≠ 会做
SECTION 02
行动计划·执行设计

## Slide 57
先破一个很流行的迷思
计划没执行，问题的根源到底是什么？
流行迷思
态度问题
「意识不够」「态度有问题」
解决方案：
再强调一次这件事有多重要
加强问责和监督
提升思想认识
B=MAP 视角
设计问题
「行为设计没到位」
诊断方向：
M：动机有没有真正建立？
A：这一刻做起来难不难？
P：有什么在合适的时机触发？
迷思的盲点：它假设「人只要足够想做，就会做」
行动计划·执行设计

## Slide 58
知道的陷阱
我们每天都在经历「知道却没做」的时刻
1
KNOW
知道
理解它的重要性
锻炼对身体好
2
WANT
想做
有了意愿和动机
想今晚去跑步
3
DO
会做
在那个时刻做到了
穿上鞋走出门
≠
≠
行为的发生有它自己的逻辑 ——
知道了为什么，知道了怎么做，还需要合适的环境与触发
行动计划·执行设计

## Slide 59
BJ FOGG · 行为模型
B = M × A × P
B
Behavior
行为
想让其发生的那件事
M
Motivation
动机
有没有想做的意愿
A
Ability
能力
此刻做起来有多容易
P
Prompt
提示
在正确时机触发行为
行为 = 动机 × 容易度 × 提示
行动计划·执行设计

## Slide 60
三个要素图解
B = M × A × P —— 行为发生的三个条件
M
动机
Motivation
这个人有没有想做这件事的意愿
对意义的认可
对结果的期待
情感上的在乎
A
能力
Ability
在那个具体的时刻，做起来有多容易
需要多少时间
认知负荷大小
物理访问阻力
P
提示
Prompt
有没有东西在正确时机触发行为
系统自动提醒
环境情境触发
人的记忆提示
三者同时具备 → 行为可靠发生
行动计划·执行设计

## Slide 61
核心发现
一个行为要可靠地发生
需要三个条件
M
动机
×
A
能力
×
P
提示
同时具备
不是不够努力，不是态度问题 —— 是三个条件里有一个缺失了
行动计划·执行设计

## Slide 62
这个模型真正颠覆性的地方
大多数行动计划只处理了一个要素 —— 动机
大多数计划的做法
M
A
P
只告诉大家这件事为什么重要
争取到大家的认可和支持
A 和 P 没有被设计
→ 行为仍然很难可靠发生
B=MAP 的真相
M
A
P
动机是必要条件
但 不是 充分条件
需要 A 和 P 一起配合
→ 行为才能可靠发生
只解决 M 的计划，相当于给一辆没油的车反复强调目的地
行动计划·执行设计

## Slide 63
ELEMENT 1 OF 3
M
Motivation
动机
真实，但不可靠
动机确实影响行为
当一个人对一件事高度在乎，他确实会克服更多阻碍去完成它
但动机有一个根本特征：
它是波动的
今天 9 分，明天 7 分，后天可能 4 分
这不是态度问题，是正常的人类状态
下一页：用一张图看动机怎么波动
行动计划·执行设计

## Slide 64
动机的波动性
正常人的动机水平，在一周之内就会这样变化
一周内典型的
动机曲线
9
7
4
高峰 · 中位 · 低谷
好消息时冲上 9 分
忙碌时回落到 7 分
沮丧时跌到 4 分
→ 单纯依赖 M，是不稳定的
Chart: 一周动机水平变化
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
动机水平 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7
把执行完全建立在高动机上 = 把房子建在沙滩上
行动计划·执行设计

## Slide 65
一个比喻：沙滩上的房子
把执行完全建立在高动机上，会发生什么？
好天气时：稳固、美观、似乎完美
风雨来时：结构不稳，潮水一冲就垮
这个比喻的对应
沙滩
=
波动的动机
房子
=
行动计划
好天气
=
高动机时刻
风雨
=
忙碌、压力、低谷
地基不稳，再漂亮的房子也站不住
需要 A 和 P 来打地基 —— 让计划在低动机时也能站住
行动计划·执行设计

## Slide 66
关于动机的常见误解
以为把道理讲清楚了，动机就提升了
一个常见的隐含假设
讲清道理
→
持续高动机
这种假设忽略了：
· 动机是情绪化的
· 今天的理解，不等于明天的行动
· 疲惫时，道理挡不住惰性
真实情况
理解重要性
≠
持续高动机
现实场景：
你完全知道锻炼对身体好
你完全理解它的重要性
但疲惫的周五晚上，仍然不想去
讲道理可以建立认知，但建立认知 ≠ 建立持续行动
行动计划·执行设计

## Slide 67
M 的正确用法
用动机去点燃启动，而不是用动机去维持运转
M 的最佳用途
点燃启动
帮你克服第一次的惰性
让一个新行为发生一次
在形成节奏之前推一把
✓ 适合用 M
启动一个新的计划
推动一个从未做过的尝试
M 不应承担
维持运转
每周、每天、每次的执行
当外部条件变差时坚持
在状态低谷时仍能发生
✗ 不应只用 M
靠提醒「这件事很重要」
靠反复宣讲意义
长期重复的任务，需要 A 和 P 承担主要工作
行动计划·执行设计

## Slide 68
ELEMENT 2 OF 3
A
Ability
容易度
在那个具体的时刻
做这件事有多容易
注意：不是「会不会做」，是「这一刻有多容易」
让任务变更容易
比 提升动机
更可靠、更持久
A 是最被低估的杠杆
行动计划·执行设计

## Slide 69
容易度的关键语境
「那个时刻」是什么意思？状态会改变能力
能力不是静态的 —— 它随着当下的状态而变化
疲惫、压力、分心都会让「能力」降低
高状态时刻
专注的周二上午
精力充沛，思路清晰
→ 写出优秀的周报，毫不费力
A = 高
低状态时刻
下午三点开完一上午会
疲惫、分心、决策疲劳
→ 打开周报模板就已经是极限
A = 低
同一个人、同一个任务 —— 不同的时刻，A 可能差 5 倍
行动计划·执行设计

## Slide 70
状态影响图：精力-能力曲线
一个任务的「能力成本」随精力状态变化
在状态好的时候，
再难的任务也显得简单
在状态差的时候，
简单的事也变成障碍
设计的启示
1. 任务设计要假设低状态
2. 把能力成本压到最低
3. 状态好时拓展、高难度
4. 状态差时仅维护、低成本
Chart: 状态越差，做同一件事的「成本」越高
| 满精力 | 高精力 | 正常 | 较低 | 疲惫 | 耗竭
能力成本 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18
让事情变容易，比让人更努力更有效
行动计划·执行设计

## Slide 71
一个经典的研究发现
运动研究：什么样的健身房让人们真的坚持下来？
更近的那家
容易去的健身房
· 距离家很近
· 设备普通
· 物理摩擦小
实际坚持率
高
更远的那家
更好的健身房
· 距离家较远
· 设备齐全、教练专业
· 物理摩擦大
实际坚持率
低
距离的物理摩擦，比对健康的认知程度更能预测实际锻炼行为
行动计划·执行设计

## Slide 72
A 的三个维度
「容易」可以从三个角度来衡量
01
Time
时间
做这件事需要多少时间？
时间越长，执行概率越低
启动动作越短，越容易发生
需要预留大块时间的事是高摩擦
02
Cognitive
认知负荷
需要做多少思考才能开始？
决策越多，越容易拖延
需要准备内容、想清楚要谈什么
不确定的事情让人回避
03
Physical
物理阻力
需要做多少设置、寻找、协调？
需要切换工具、登录系统
需要协调他人、找空间
路途、等待、形式约束
三维度都低 = 真的容易；任一维度偏高 = 真实阻力
行动计划·执行设计

## Slide 73
A 的改善方向
把「容易做」这个事实在设计阶段就建立起来
01
把启动动作缩短到 2 分钟以内
Two-minute start
任务从「做完整件事」改为「迈出第一步」
例子
「写完周报」→「打开周报模板写下标题」
启动摩擦下降 → 真的开始
02
预先做好所有需要在开始前做的准备
Pre-set
把所有决策和准备工作提前到任务开始之前
例子
「想好谈什么」→ 提前准备议程模板
执行时不再需要思考
03
减少需要在执行前做的决定
Fewer decisions
把选择移到流程里，不留给当时的自己
例子
「找时间做」→ 固定每周三下午 2 点
决定不在状态差时做
改善 A 比提升 M 更可靠，因为容易度不会随情绪波动
行动计划·执行设计

## Slide 74
ELEMENT 3 OF 3
P
Prompt
提示
最被忽视的要素
也是最关键的一个
反直觉：最容易设计错、最不被讨论、却最关键
Fogg 的观点：
提示 P 实际是最关键的一个
在行动计划里
几乎所有任务的 P = 人的记忆
行动计划·执行设计

## Slide 75
为什么 P 最关键
一个直接的因果关系
缺乏提示
=
不发生
即使 M 很高，A 也不难 —— 没有触发，行为就是不发生
想一想你有多少次：
01
完全有能力做
02
也完全愿意做
03
但没有被提醒
04
或者提醒来得不是时候
结果：M 和 A 都没产生稳定的行为
下一节看 P 的三种类型 —— 可靠性差别巨大
行动计划·执行设计

## Slide 76
提示的三种类型
可靠性从高到低排列
★
★
★
★
★
★
★
★
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
系统提示
最可靠
日历提醒、自动化通知、固定系统触发
例子
Google Calendar 提前 15 分钟弹窗
每周一 9:00 自动生成的周报模板
·
不依赖人的记忆
·
不依赖人的主动性
·
可重复、零成本
环境提示
可靠
特定情境出现时，事情自然被想起
例子
每周例会最后 5 分钟 = 更新进度时间
打开电脑看到便签 = 提醒要做什么
·
情境本身就是触发
·
不需要记忆
·
但需要稳定的情境
人的记忆
最不可靠
「我记得要做这件事」
例子
「记得要做周报」
「记得和团队成员一对一」
·
依赖记忆容量
·
受信息过载干扰
·
易被新事务冲掉
大多数行动计划的 P = 人的记忆 = 最不可靠的触发器
行动计划·执行设计

## Slide 77
一个说明 P 重要性的真实场景
张明 —— 一个负责任的项目经理
张
张明
项目负责人 · 非常认真负责
行动计划里的任务
每周五下午发状态更新邮件
M
动机
高
完全认可这件事的价值
A
能力
高
完全有能力写这封邮件
P
提示
缺失
没有任何东西在周五下午提醒他
结果
前两个月只发出去了 30%
P 的缺失，让高 M 和高 A 都没有产生稳定的行为
行动计划·执行设计

## Slide 78
REALITY CHECK
几乎所有任务的 P
= 人的记忆
而人的记忆，是最不可靠的触发器
信息过载
日常工作要处理几十件事，记忆很快被冲掉
状态波动
疲惫、忙碌、焦虑时，记忆首先失灵
情境错位
想起要做这件事时，往往不是能做的时刻
行动计划的设计者，必须把 P 从「记忆」变成「系统 + 环境」
行动计划·执行设计

## Slide 79
B=MAP 的综合应用：诊断一个不执行的任务
当一个任务在现实中没有被执行时，按顺序问三个问题
一个不执行的任务
M
他理解为什么吗？
A
做起来容易吗？
P
有什么触发？可靠吗？
M 低
先建立意义感
A 低
用设计工具降阻力
P 弱/无
重新设计触发器
下一页：三个问题具体问什么
行动计划·执行设计

## Slide 80
诊断三问详解
M / A / P 各自要追问什么
M
动机
问什么
?
他理解为什么要做这件事吗？
?
这件事对他自己有什么意义？
?
他有顾虑或抵触吗？
如果 M 低 —— 先建立意义感，连接到对方真实在乎的东西
讲道理 ≠ 提升 M
A
容易度
问什么
?
从开始到完成有多少阻力？
?
需要多少时间、思考、协调？
?
状态差的时候能完成吗？
如果 A 低 —— 用设计工具降低阻力（拆步骤、预设、减决策）
让事情变更容易 >> 让人更努力
P
提示
问什么
?
有什么在合适的时机触发？
?
这个触发器可靠吗？
?
依赖谁的记忆？
如果 P 弱/无 —— 重新设计触发器（系统提醒 / 环境嵌入）
P = 记忆 是最大的隐患
下一页：为什么这是「乘法」而不是「加法」
行动计划·执行设计

## Slide 81
CRITICAL LOGIC
B = M × A × P 是乘法
不是加法
M=8
×
A=8
×
P=8
=
B=512
完整三要素
M=8
×
A=8
×
P=1
=
B=64
任一接近零，整体骤降
M=8
×
A=1
×
P=8
=
B=64
任一接近零，整体骤降
M=1
×
A=8
×
P=8
=
B=64
任一接近零，整体骤降
先问「哪一个最低」，再集中处理那一个
均匀提升所有要素，不如集中处理最薄弱的那一项
行动计划·执行设计

## Slide 82
苏敏案例 · 1/3
回到苏敏的「每周一对一辅导」
诊断三要素之一：M 动机分析
M
动机
M = 7/10（大致够）
分析依据
✓ 做得好的
· 苏敏和团队成员大多认可一对一辅导的价值
· 大致有内在动力去执行这件事
· 没有明显的抵触或顾虑
⚠ 但要注意
· 忙碌时 M 会波动
· 偶尔觉得「最近事太多，能缓一缓就好了」
→ M 不是主要问题
下一页：A（容易度）分析
行动计划·执行设计

## Slide 83
苏敏案例 · 2/3
A 容易度分析
每周一对一的启动，需要做多少事？
A
容易度
A = 4/10（中等偏低）
时间摩擦
Time
需要协调两人日历对齐
高
认知摩擦
Cognitive
需要提前想好谈什么
高
物理摩擦
Physical
需要找到合适的空间
中
三项加在一起 —— 启动的认知和物理摩擦都比较高
行动计划·执行设计

## Slide 84
苏敏案例 · 3/3
P 提示分析
有什么在合适的时机触发一对一？
P
提示
P = 1/10（基本缺失）
计划的描述
「每周一次」
—— 没有具体哪一天、没有固定在日历上
没有的东西：
❌ 没有具体的日期和时段
❌ 没有日历自动提醒
❌ 没有环境触发机制
❌ 完全依赖苏敏自己记得
P = 1 分 —— 这是 B=MAP 里最薄弱的一项
行动计划·执行设计

## Slide 85
苏敏诊断的综合结论
三要素综合评估 —— 找出最薄弱的那一项
M
动机
7
大致够
团队认可一对一价值，苏敏也有内在动力
次要问题
A
容易度
4
中等偏低
时间协调、提前准备、找空间 —— 摩擦偏高
次要问题
P
提示
1
基本缺失
完全依赖记忆，没有任何触发机制
★ 主要问题
核心结论
P 的缺失是最主要的问题，其次是 A 的摩擦偏高
仅靠「提醒大家这件事很重要」（提升 M）不能解决根本问题
行动计划·执行设计

## Slide 86
PREVIEW · NEXT
第三部分：四个行为设计工具
每个工具对应 B=MAP 里的一项或多项弱点
01
最小启动动作
Minimum Start
把第一步写到极小，让开始不再困难
A · 启动摩擦
02
锚定行为
Anchoring
借力已有行为作触发器
P · 触发器
03
降低摩擦
Friction Reduction
把阻力从执行路径上移除
A · 全流程摩擦
04
执行意图
If-Then
预先决定 if-then 减少决策
P · 触发器 + 决策
用 B=MAP 诊断完你的任务后，挑对应的工具去重新设计
行动计划·执行设计

## Slide 87
EXERCISE
练习：B=MAP 诊断工作表
对第一部分识别出的高风险任务，用 B=MAP 逐一诊断
操作：选出 3 个执行风险最高的任务，填入下表
任务名称
M（动机）
A（容易度）
P（提示）
最薄弱项
评分标准
M
高：认可意义 / 低：有顾虑或抵触
A
高：启动容易 / 低：需要大量准备协调
P
有：固定触发机制 / 无：依赖自我记忆
进阶：把诊断结果和同学交换，请对方扮演「挑战者」
这个诊断结果，将直接指导你在第三部分选择对应的设计工具
行动计划·执行设计

## Slide 88
第二部分 · 知识框架
完整 B=MAP 行为模型的知识结构
B = M × A × P 行为模型
M · 动机
· 真实但波动
· 点燃启动
· 不用于维持
A · 容易度
· 那个时刻的容易
· 三维度
· 比动机可靠
P · 提示
· 最被忽视
· 三种类型
· 默认=记忆
综合应用 · 诊断步骤
诊断三问 → 找最薄弱项 → 集中处理（乘法逻辑：最低项决定整体水平）
→ 进入第三部分：用四个工具针对弱点重新设计
行动计划·执行设计

## Slide 89
PART
03
FOUR TOOLS
Behavior Design Toolkit
四个行为设计工具
把诊断变成行动
对应 B=MAP 弱点的四种解决方案
诊断完之后，靠什么把任务变得"会做"
SECTION 03
行动计划·执行设计

## Slide 90
工具全景
四个工具 · 四个改善方向 · 对应 B=MAP 的不同弱点
01
A
最小启动动作
把开始设计得小到不可拒绝
02
P
锚定行为
借力已有触发器为新任务创造提示
03
A
降低摩擦
系统性地消除执行路径上的阻力
04
P
执行意图
预先决定 if-then 消除决策负荷
可以单独使用，也可以组合使用 · 多数顺人性的任务设计，会同时用到 2-3 个工具
行动计划·执行设计

## Slide 91
工具与 B=MAP 的对应关系
诊断出弱点之后，对应选择工具
工具
工具名
改善
核心做法
01
最小启动动作
A
针对启动阻力高的任务，把开始设计得小到不可拒绝
02
锚定行为
P
借用已有可靠触发器为新任务创造提示
03
降低摩擦
A
系统性消除执行路径上的物理/认知/协调阻力
04
执行意图
P
预先决定 if-then，让大脑在那个时刻无需额外决定
A 弱（启动难/摩擦大）→ 工具一 + 工具三 · P 弱（缺触发器）→ 工具二 或 工具四
行动计划·执行设计

## Slide 92
TOOL 01
最小
启动动作
Smallest Startable Action
A
改善 Ability（容易度）
把"开始做这件事"的第一个动作，
设计得小到不可拒绝。
针对启动阻力高的任务
一旦开始，惯性会带人继续
状态不好的时候也能做
"开始"是阻力最大的一步
行动计划·执行设计

## Slide 93
工具一 · 最小启动动作
为什么这件事有效
开始是行动中阻力最大的一步。
一旦开始，惯性往往会把你带着继续完成。
1
大脑的判断
评估的不是整件事有多麻烦，而是开始那一步有多麻烦
2
开始是最大阻力
开始的那一步是轻松的，大脑就不太容易拒绝
3
惯性效应
一旦你做了第一步，很多时候会自然地继续
计划逻辑的翻转：把"开始"从"完成"里分离出来
行动计划·执行设计

## Slide 94
工具一 · 最小启动动作
大脑在评估什么
你的大脑在决定"要不要做这件事"时，
评估的不是整件事有多麻烦
而是
"开始的那一步有多麻烦"
如果开始的那一步是轻松的，大脑不太容易拒绝。
→ 一旦你做了第一步，
很多时候会自然地继续
大脑评估系统
"现在要做的那一步难不难？"
开始那一步
轻松
→ 启动
开始那一步
麻烦
→ 拖延
行动计划·执行设计

## Slide 95
工具一 · 最小启动动作
一个实验性的发现
"在你去健身房之前，
只需要穿上运动鞋走出门"
—— 这个设计比"计划去健身房锻炼 30 分钟"更能预测实际锻炼行为
常规计划
去健身房锻炼 30 分钟
大脑评估：
需要换衣服 / 出门 / 开车
→ 阻力大 · 容易放弃
最小启动动作
穿上运动鞋走出门
大脑评估：
穿鞋出门 · 几乎不抗拒
→ 走出去了 · 顺势继续
"穿鞋走出门"几乎不产生抗拒 · 而一旦你走出去了，大部分时候你会继续走到健身房
行动计划·执行设计

## Slide 96
工具一 · 最小启动动作
新的计划逻辑：把"开始"从"完成"里分离
不是把任务变小，而是把"开始"设计得极小
通常的计划逻辑
动作 = 完成
把"动作"定义为"完成它"。
比如：
完成团队技能评估报告
更新风险跟踪清单
完成月度项目经验总结
→ 看到任务 = 看到全部工作量
最小启动动作逻辑
动作 = 极小的开始
把"开始"从"完成"里分离。
比如：
打开评估模板，填日期和名单
打开清单，在"上次更新"栏填日期
新建一个文档，写下本月印象最深的事
→ 启动本身几乎没有阻力
意图：做完这一步之后，继续下去的概率大幅上升
行动计划·执行设计

## Slide 97
工具一 · 最小启动动作
怎么定义最小启动动作
需要满足两个条件
01
具体的物理或认知动作
不是描述"朝向目标前进"，而是一个明确的、可执行的动作。打开文件、发出邀请、填一个字段。
✓ "打开评估模板，填日期"
✗ "开始整理思路"
→ 启动即开始
02
状态不好时也能做
小到即使在疲惫、忙碌、低能量的状态下，也几乎不会拒绝去做。
✓ "填一个日期"
✗ "完整梳理 10 项内容"
→ 没有借口不做
两个条件缺一不可 · 既要具体，也要小
行动计划·执行设计

## Slide 98
工具一 · 最小启动动作
怎么测试：内心念出法
一个简单但有效的检验标准
"如果你在心里念出这个动作……"
✓ 内心第一反应
"好吧这倒是容易，
我可以做"
→ 它就是够小的
✗ 内心第一反应
"嗯……等有空再说"
"听起来挺麻烦的"
→ 它还需要再缩小
第一反应是最真实的信号 · 任何犹豫都需要缩小
行动计划·执行设计

## Slide 99
工具一 · 最小启动动作
原始任务 vs 最小启动动作
把"开始那一步"具象化
原始任务描述
可能的最小启动动作
每月完成团队技能评估报告
打开评估模板文件，填写日期和参与人名单
每双周与关键干系人对齐进展
发出会议邀请，填好标题和时间
定期更新风险跟踪清单
打开风险清单，在"上次更新"栏填入今天日期
注意
最小启动动作不是整件事，它只是那个几乎没有阻力的第一步。
一旦你做了这一步，继续下去的概率会大幅上升。
续表见下页 →
行动计划·执行设计

## Slide 100
工具一 · 最小启动动作
原始任务 vs 最小启动动作（续）
更多例子 · 找规律
原始任务描述
可能的最小启动动作
每周做一对一辅导
在日历上给本周一对一时间块标上"已确认"
每月写项目经验总结
新建一个文档，写下本月你印象最深的一件事
每天做客户跟进
打开客户列表，把今天能联系的人标红
规律
打开某个文件 · 填入一个字段
发出一个邀请 · 标上一个时间
新建一个文档 · 写下第一个字
共同点：都是"只要打开 / 填一个 / 标一个"，不超过 30 秒
行动计划·执行设计

## Slide 101
工具一 · 最小启动动作
怎么应用到行动计划里
直接把最小启动动作写进任务描述
1
识别
在每条任务描述中，识别"开始"这一刻
2
缩小
把开始那一步缩小到 30 秒内能完成
3
写入
把这个最小启动动作直接写进任务
写法对比
原本
"每月完成团队技能评估报告"
优化后
"每月技能评估报告 → 打开评估模板，填入日期和名单"
两个好处：降低启动阻力 · 减少认知摩擦（不需要现场想"怎么开始"）
写进任务描述 · 写进日历备注 · 让"开始"变得明确
行动计划·执行设计

## Slide 102
工具一 · 最小启动动作
一个常见误区
不是分拆任务
⚠
最小启动动作 ≠ 把任务分拆成更小的任务
= 为整件任务设计一个极小的入口
整件任务的目标和完整性不变，只是加了一个几乎零阻力的开始方式。
✗ 任务分拆
把任务切成几块
月报 → 写月报 + 月报审批 + 月报分发
→ 任务变多了，不是阻力更小
✓ 极小的入口
给任务加一个开始动作
月报 → 第一步：打开模板，填日期和本周标题
→ 任务不变，启动阻力接近 0
任务是整件事，启动动作只是入口
行动计划·执行设计

## Slide 103
TOOL 02
锚定
行为
Behavior Anchoring
P
改善 Prompt（提示）
把一个新任务，"接"在
一个已经稳定发生的行为后面。
借力已有触发器
不为新任务从零创建触发
让"什么时候做"变得明确
"在 X 之后，做 Y"
行动计划·执行设计

## Slide 104
工具二 · 锚定行为
核心原则：借力已有触发器
不为新任务从零建立触发，而是接在已有行为后面
新任务没有触发器。你不能为一件从未发生过的事情建立自动触发——至少在短期内不行。
1
已有行为
找一个已经稳定发生、有可靠触发器的行为
2
接在后面
把新任务"接"在这个已有行为之后
3
形成自动
新任务被已有行为的触发器自动激活
逻辑：从"创造触发器"变为"借用触发器"
"每次开周会后" → "更新进展看板"
行动计划·执行设计

## Slide 105
工具二 · 锚定行为
为什么这件事有效
行为之所以会稳定发生，
很大程度上是因为它有一个可靠的触发器。
已有行为 / 习惯 / 固定流程
有内建的触发器
在特定情境下自动激活
不需要每次靠记忆启动
→ 不需要再为它建触发器
新任务
没有触发器
靠记忆或意志力启动
新任务经常被遗忘
→ 需要借助已有触发器
借用一个已经存在的触发器，是新任务最可靠的"启动开关"
行动计划·执行设计

## Slide 106
工具二 · 锚定行为
锚定公式
一个标准格式 · 让触发器变得明确
"在我完成
[已有固定行为]
之后，
我会做
[新任务]
。"
已有行为
稳定的触发器
新任务
被借力的执行项
举例
"在我完成
周一站会
之后，我会
花 5 分钟更新进展看板
。"
→ 时间点变得明确：周一站会结束后的 5 分钟
关键：把"定期"变成"在 X 之后"，时间点立刻明确
行动计划·执行设计

## Slide 107
工具二 · 锚定行为
选择锚点行为的三个标准
1
时间地点匹配
2
高可靠性
3
不与新任务冲突
标准 1 · 时间地点匹配
锚点发生的时间和地点，需要和新任务合适。
"在那个时刻、那个地点，我做新任务是可行的"
✓ 匹配
"每次喝咖啡" → 锚定
任何时候都能做的事
（如：写下 3 件感恩的事）
✗ 不匹配
"每次喝咖啡" → 不能锚定
需要电脑和数据的任务
（咖啡店不一定方便操作）
问自己：在那个时刻、那个地点，我能做新任务吗？
行动计划·执行设计

## Slide 108
工具二 · 锚定行为
选择锚点行为的三个标准
1
时间地点匹配
2
高可靠性
3
不与新任务冲突
标准 2 · 高可靠性
锚点需要几乎每次都会发生，不能是"有时候会做"的行为。
可靠性低的锚点 = 不可靠的触发器 = 新任务仍然不会发生
✓ 高可靠
周例会 · 每天早晨
几乎 100% 都会发生
→ 好的锚点候选
✗ 低可靠
和某人临时聊天 · 有空时
有时候会做 · 有时候不会
→ 不好的锚点
问自己：这个锚点，10 次里有几次会发生？
行动计划·执行设计

## Slide 109
工具二 · 锚定行为
选择锚点行为的三个标准
1
时间地点匹配
2
高可靠性
3
不与新任务冲突
标准 3 · 不与新任务冲突
锚点结束之后，你的认知状态能够承接新任务。
刚结束高压任务 → 不适合再接深度思考任务
✓ 合理搭配
周会结束 → 5 分钟进展更新
周会本身是常规节奏
5 分钟更新是轻量任务 → 匹配
✗ 状态冲突
高压谈判结束 → 深度思考
高压后认知资源耗尽
深度思考需要认知余量 → 不匹配
问自己：那个时刻我的状态，适合做新任务吗？
行动计划·执行设计

## Slide 110
工具二 · 锚定行为
原始任务 vs 锚定后的任务
找到合适的已有行为，把新任务接在后面
原始任务
锚定的行为
锚定后
每周更新进展看板
周一全体站会
每次站会结束后 5 分钟，当面完成更新
关注关键数据指标
每天早晨打开电脑
每天打开电脑后，先看三个关键指标再做其他事
感知关键干系人情绪
正式会议结束
会议结束离开前问：还有什么是你担心但没说的？
每周对下属发展性反馈
每周一对一
最后 5 分钟主动问一个预先准备好的发展性问题
"锚定后"列里，时间点变得非常明确：不是"定期"，而是"在 X 事件后，立刻做 Y"
行动计划·执行设计

## Slide 111
工具二 · 锚定行为
锚定的明确性 · 时间点变得明确
这种明确性是锚定行为有效的关键部分
模糊的时间点
"定期"
"有空时"
"想起来就做"
→ 触发器不可靠
明确的时间点
"在 X 之后"
"周会结束后 5 分钟"
"离开会议室之前"
→ 触发器稳定
为什么"明确"这么重要
明确的时间点 = 任务能在那个时刻被激活
模糊的时间点 = 任务在脑里漂浮，没有被任何事件激活
"定期"只是频次，不是触发器；"在 X 之后"才是触发器
锚定的本质：把"何时做"从一个频次变成一个事件
行动计划·执行设计

## Slide 112
工具二 · 锚定行为
常见误用：事件锚定 vs 时间锚定
"在 X 之后" ≠ "在某个时间点"
✗ 不是锚定
"等周会结束有空了"
"有空"不是固定发生的事件
"忙起来就没空了"
→ 触发器不可靠
✓ 时间锚定
"每天下午 2 点"
时间固定
但容易被其他会议拖延
→ 触发器相对可靠
✓✓ 事件锚定
"周会结束后的 5 分钟内"
事件不会被推迟
周会结束 = 一定发生
→ 触发器最可靠
事件锚定往往比时间锚定更可靠 · 事件不会被推迟，而"下午 2 点"会因为其他会议被拖延
行动计划·执行设计

## Slide 113
TOOL 03
降低
摩擦
Reduce Friction
A
改善 Ability（容易度）
系统地识别并移除执行路径上的阻力，
让做这件事变得更容易。
物理/访问摩擦 · 工具信息
认知/决策摩擦 · 思考负担
协调/社交摩擦 · 等待他人
"铺平道路"，而不是"强壮腿"
行动计划·执行设计

## Slide 114
工具三 · 降低摩擦
核心原则：铺平道路 vs 强壮腿
当道路足够平坦，普通的腿就够用了
✗ 强壮腿
🚶
大多数人想到的解决方式：
"怎么让人更努力 / 更有意识？"
这种方向的盲点：
人的意志力是有限的资源 · 消耗到一定程度，路线本身就难走
→ 高负荷、低可持续
✓ 铺平道路
🚶
降低摩擦的方向：
"怎么让这件事本身更容易发生？"
这种方向的力量：
道路平坦 → 普通状态下也能走通 → 不依赖意志力
→ 低负荷、高可持续
逻辑翻转：从"提升执行者"到"改造执行路径"
行动计划·执行设计

## Slide 115
工具三 · 降低摩擦
为什么这件事有效
人们往往走阻力最小的那条路。
不是因为懒惰，而是大脑本能计算"做这件事的代价"
1
代价不只是能力
还包括时间、注意力、认知负荷
2
大脑追求效率
本能地选择阻力更小的选项
3
降低摩擦是顺人性
让正确的路成为最容易的路
这是行为设计领域里一个强有力的发现
行动计划·执行设计

## Slide 116
工具三 · 降低摩擦
1
物理摩擦
2
认知摩擦
3
协调摩擦
物理 / 访问摩擦
做这件事需要的工具、信息或物理条件，是否容易获取？
典型表现
需要先找到一个特定的文件
需要打开一个不常用的系统并记住密码
需要提前预订会议室或设备
需要先联系某人获取权限
解决方向
把工具和信息预先放到触手可及的地方 · 建立默认模板 · 减少提前安排
任务执行前需要"找东西"的每一步，都是物理摩擦点
行动计划·执行设计

## Slide 117
工具三 · 降低摩擦
1
物理摩擦
2
认知摩擦
3
协调摩擦
认知 / 决策摩擦
执行前需要做多少决定？
典型表现
每次执行前都要想"这次谈什么"
每次都要想"用什么格式"
每次都要想"针对谁"
每次都要想"多长时间"
解决方向
在计划设计阶段就把这些决定预先做好 · 固定格式、时长、频率
未解决的问题 = 执行时的认知阻力 · 直接导致拖延
行动计划·执行设计

## Slide 118
工具三 · 降低摩擦
1
物理摩擦
2
认知摩擦
3
协调摩擦
协调 / 社交摩擦
需要先协调多少人才能开始？
典型表现
启动依赖对方有空
依赖对方的响应速度
依赖双方日历对齐
对方没响应就卡住
解决方向
把依赖他人的环节提前或独立化 · 提前安排固定时间
"等待对方"的环节越多，任务被卡住的概率越大
行动计划·执行设计

## Slide 119
工具三 · 降低摩擦
1
默认化
2
预设化
3
简化化
策略一 · 默认化
把执行方式预先定义好，减少执行时需要做的决定
默认化 = 把"每次都要决定的"变成"已经定好的"
格式固定 · 时长固定 · 频率固定 · 参与方固定
格式
每次会议用同一份模板
时长
30 分钟，到点结束
频率
每周二下午 4 点
参与方
固定的 5 个人
"默认化"的具体体现：固定不变的部分越多，执行时越省力
行动计划·执行设计

## Slide 120
工具三 · 降低摩擦
1
默认化
2
预设化
3
简化化
策略二 · 预设化
在执行前，把启动所需的准备工作预先完成
预设化 = 把"执行前需要的准备"提前做完
执行的那个时刻，不需要做任何准备工作，直接进入
举例
每周五提前把下周一一对一的议题框架发给对方 →
周一开会时不需要现场想"谈什么"
执行时
→ 直接开始
无现场准备
预设的本质：把执行时刻的"决定"挪到上一个时间窗口
行动计划·执行设计

## Slide 121
工具三 · 降低摩擦
1
默认化
2
预设化
3
简化化
策略三 · 简化化
评估每一步执行的复杂度，主动问：能更简单吗？
简化化 = 主动挑战"有必要这么复杂吗？"
很多"无法执行"的任务，是因为被设计得比必要的更复杂
?
这一步有必要这么复杂吗？
?
能不能更简单？
?
能不能减少步骤？
简化不是"偷工减料"，而是"去掉不必要的部分"
行动计划·执行设计

## Slide 122
工具三 · 降低摩擦
案例：苏敏的"每月团队复盘"为什么难以执行
摩擦清单 + 改进方向
摩擦清单（为什么做不下去）
协调摩擦
需要协调 6 个人的日历
极高
认知摩擦
没有固定格式，每次重新设计
极高
物理摩擦
需要提前收集议题
中
改进方向（怎么铺平道路）
1
把复盘日期预先固定在每月第二个周五 → 消除协调摩擦
2
制作一份固定的复盘模板 → 消除认知摩擦
3
每人提前填 1-2 个复盘话题 → 降低启动时认知负荷
一次完整的摩擦分析：识别 → 归类 → 改进
行动计划·执行设计

## Slide 123
工具三 · 降低摩擦
识别摩擦的方法：走一遍执行路径
对于一个高风险任务，做一次"执行路径走查"
执行路径示例
决定要做
找文件/工具
思考怎么做
找人/协调
开始执行
完成
↑ 每一格问自己：这一步有没有可能卡住？卡住后会怎样？
两个关键问题
Q1
这一步有没有可能卡住？（缺信息？缺工具？缺别人响应？）
Q2
如果卡住，接下来会发生什么？是继续推进，还是放弃？
所有可能导致卡住的步骤 = 摩擦点 = 可以设计改进的地方
行动计划·执行设计

## Slide 124
TOOL 04
执行
意图
Implementation Intention
P
改善 Prompt（提示）
预先决定"什么时候、在哪里、如何"做一件事，
让大脑无需做额外决定，直接行动。
格式："当[情境]，我将[行为]"
Gollwitzer 验证：完成率 2-3 倍
消除决策负荷 + 条件性提示
"If-then planning" · 行为促进工具
行动计划·执行设计

## Slide 125
工具四 · 执行意图
核心原则：预先决定 if-then
把"何时做"从现场决定，挪到计划设计阶段
"当
[具体情境/时间]
，我将
[具体行为]
。"
触发情境
高频率 / 可识别
具体行为
明确 / 可执行
举例
"当
周三进展会议结束后
，我会在 10 分钟内
更新行动项到项目跟踪表
。"
→ 情境明确 · 行为具体 · 时间边界清晰
关键：把决策从执行时刻，挪到设计时刻
行动计划·执行设计

## Slide 126
工具四 · 执行意图
这背后有扎实的研究
研究者
PG
Peter Gollwitzer
彼得·格尔维策
社会心理学家
关键发现
2-3×
完成率提升
对比仅说"我想做 X"的组
研究历程
1
if-then planning 格式
Gollwitzer 提出 "当[情境]，我做[行为]" 的标准化执行意图格式
2
跨人群跨任务
数十年的研究，跨越不同人群和任务类型，反复验证有效
3
行为促进工具
被广泛接受为一种有效的行为促进工具，应用于健康、教育、管理等
扎实的实证基础 · 不是直觉，是反复验证的发现
行动计划·执行设计

## Slide 127
工具四 · 执行意图
为什么有效 · 机制 1
机制一 · 消除执行时的决策负荷
当那个时刻到来时，没有需要做的决定，只有需要执行的行为。
✗ 没有执行意图
执行时刻需要做：
"要不要现在做？"
"应该从哪里开始？"
"在哪里做合适？"
→ 认知资源被实时决策消耗
✓ 有执行意图
执行时刻：
✓ 情境已确定
✓ 行为已明确
✓ 直接行动
→ 没有决策消耗 = 没有拖延温床
实时决策是拖延和放弃的温床 · 提前解决 = 现场无需决定
行动计划·执行设计

## Slide 128
工具四 · 执行意图
为什么有效 · 机制 2
机制二 · 创造条件性的提示
"当[情境]"部分把特定情境和特定行为绑定。
当那个情境出现时，行为被自动激活。
情境
"周三进展会议结束"
具体 · 可识别
高频率发生
自动激活
行为
"10 分钟内更新跟踪表"
明确 · 可执行
时间边界清晰
优势
不靠
记忆
不靠
意志
条件性提示 = 把"记忆 + 意志"的负担，转化为"情境自动激活"
行动计划·执行设计

## Slide 129
工具四 · 执行意图
标准格式与"具体"要求
注意"具体"这个词 · 它非常重要
标准格式
"当[具体情境/时间]，我将[具体行为]。"
✗ 不是执行意图（模糊）
"当我有空的时候，我会做这件事"
→ "有空"不是具体情境
"当我有需要解决的问题时，我会找人沟通"
→ 太模糊 · 不可识别
✓ 是执行意图（具体）
"当周三进展会议结束后，我会在 10 分钟内..."
→ 情境 + 行为都具体可识别
"如果本周五收到某供应商的反馈邮件..."
→ 触发情境 + 行为明确
"具体" = 情境可识别 + 行为可执行 + 时间边界清晰
行动计划·执行设计

## Slide 130
工具四 · 执行意图
正反例子：模糊 vs 具体
4 组对比 · 看清"具体"和"模糊"的差距
✗ 模糊
✓ 具体
当我有空的时候
当周三进展会议结束后的 10 分钟内
当我有需要时
当某 KPI 连续两周低于阈值时，在发现当天
记得要做
每个月第一个工作日 9 点
处理重要的事
每次汇报日期前两天，打开模板填写
模糊 = 大脑在执行时仍要决策 · 具体 = 现场无需决策直接行动
行动计划·执行设计

## Slide 131
工具四 · 执行意图
普通任务描述 vs 执行意图
把模糊的"定期""及时"转换成具体可识别的执行意图
普通任务描述
转换为执行意图后
定期与干系人对齐
每次双周例会结束后，我会向主要干系人发送一条不超过 100 字的进展说明
及时处理风险事项
当某个 KPI 连续两周低于阈值时，我会在发现的当天安排一次 15 分钟原因分析
续表见下页 →
观察：转换后都包含"触发条件 + 具体动作 + 时间边界"三要素
行动计划·执行设计

## Slide 132
工具四 · 执行意图
普通任务描述 vs 执行意图（续）
更多例子 · 找规律
普通任务描述
转换为执行意图后
推进技能培训计划
每个月的第一个工作日，我会检查本月培训计划是否已落地安排
对团队成员给予认可和反馈
每次我观察到团队成员有值得表扬的行为时，我会在当天沟通中直接提到
按时完成阶段性汇报
每次汇报日期的前两天，我会收到日历提醒，打开模板填写完成情况
触发条件
具体动作
时间边界
行动计划·执行设计

## Slide 133
工具四 · 执行意图
一个补充提醒
关于"情境"的真实性与可识别性
执行意图的有效性，依赖于"当"后面的情境是真实会出现的、可被识别的。
如果那个情境本身很少出现，或很难被识别，执行意图的效力就会下降。
选择触发情境的两个标准
✓ 高频率
每周都会出现的情境
效果更好
周例会 / 早晨打开电脑 / 季度复盘
→ 频繁触发 = 行为稳定
✓ 高可识别
容易被当事人注意到的
效果更好
明显的日历事件 / 视觉可见的物品
→ 容易识别 = 自动激活
执行意图的效力 = 情境真实性 × 行为具体性
行动计划·执行设计

## Slide 134
四个工具 · 选用指南
四个工具的选用指南
根据 B=MAP 诊断结果，对应选择工具
B=MAP 诊断结果
优先工具
辅助工具
组合逻辑
A 弱（启动难 / 准备复杂）
工具一 最小启动动作
工具三 降低摩擦
降低入口阻力 + 系统性消除摩擦
P 弱（没有可靠触发器）
工具二 锚定行为 或 工具四 执行意图
工具一 最小启动动作
借力触发器 + 现场直接行动
A 和 P 都弱
工具三 + 工具四
工具一 作为补充
双重优化（降低 + 触发）
M 低（负责人有顾虑）
先解决 M（沟通意义 / 处理顾虑）
视具体情况
工具不解决动机问题
多数情况下，真正"顺人性"的任务设计，会同时用到 2-3 个工具的组合
行动计划·执行设计

## Slide 135
苏敏的优化实践 · 案例分析
苏敏把"每周一对一辅导"重新设计
一对一任务的整体重新设计 · 从难执行到高执行率
原始设计
"每周一对一辅导"
"每周" = 频次，不是触发器
没有固定时间，靠协调
没有议程，每次想谈什么
靠记忆启动
→ 启动阻力大 · 经常被推迟
重新设计后
多工具组合方案
固定时间（每周二下午 4 点）
周二早上 9 点日历自动提醒
同时推送本周辅导议题框架
第一件事：对方分享当周挑战
苏敏先问三个问题（不直接给答案）
→ P 固定 + A 大幅降低
一对一的重新设计：固定时间（解决 P）+ 模板化（解决 A）
行动计划·执行设计

## Slide 136
苏敏的优化实践 · 多工具组合
拆解：用了哪些工具 · 各自解决什么
一对一辅导的多工具设计逻辑
工具四
解决 P
执行意图（固定时间）
每周二下午 4 点固定为一对一时间（固定时间作为触发器）
工具三
解决 A（认知）
降低摩擦（模板化）
周二早上 9 点日历自动提醒，同时推送当周辅导议题框架
工具四
解决 A（认知）
执行意图（固定开场）
进入一对一时，第一件事用固定格式开场，进一步降低认知摩擦
P 固定时间 + A 大幅下降 = 形式简单了 → M 反而因为"真的有效"而提升
行动计划·执行设计

## Slide 137
苏敏的优化实践 · 优化效果
重新设计后的效果
三个月后 · 一对一辅导的执行率
优化前
40%
执行率
靠协调 · 靠记忆 · 经常推迟
3 个月
优化后
92%
执行率
固定时间 + 模板化 + 格式固定
M 反而因为"真的有效"而提升 · 形式简单带来效果，效果反哺动机
P 高可靠（固定时间 + 自动提醒）+ A 大幅下降（模板化 + 格式固定）
多工具组合的力量 · 不止解决单一弱点
行动计划·执行设计

## Slide 138
练习 · 用四个工具重新设计任务
练习：重新设计 3 个任务
本模块迄今最重要的练习
1
选择
从 B=MAP 诊断里识别的高风险任务中选 3 个
2
选择工具
根据主要弱点选合适的工具，可同时用多个
3
写出新版本
按照各工具的格式写出重新设计后的任务描述
任务重新设计工作表
原始任务描述
B=MAP 主要弱点
选用的工具
重新设计后的任务描述
写完后做：清晰度检验 + 触发器检验 + 坏日子测试
行动计划·执行设计

## Slide 139
第三部分 · 知识框架
第三部分知识框架
第三部分 · 四个行为设计工具
工具一
最小启动动作
改善 A
原理：开始是阻力最大的一步
要求：具体动作 + 状态不好时也能做
用法：把第一步直接写进任务
工具二
锚定行为
改善 P
原理：借用已有可靠行为的触发器
格式："在 X 之后，做 Y"
关键：可靠 + 时地匹配 + 不冲突
工具三
降低摩擦
改善 A
原理：减少阻力 > 提升努力
三类：物理 / 认知 / 协调摩擦
策略：默认化 · 预设化 · 简化化
工具四
执行意图
改善 P
原理：预先决定"当[情境]，做[行为]"
格式："当[情境]，我将[行为]"
研究：Gollwitzer · 完成率 2-3 倍
选用逻辑
A 弱 → 工具一+三 | P 弱 → 工具二或四 | A 和 P 都弱 → 工具三+四 | M 弱 → 先处理 M
进入第四部分：用这些方法整合优化整份行动计划
行动计划·执行设计

## Slide 140
PART
04
INTEGRATION
Comprehensive Optimization
综合优化
把整份计划过一遍
从「能用」到「可靠」
SECTION 04
行动计划·执行设计

## Slide 141
PART 04 / OPENING
这一部分要做什么
综合实践：把整份计划系统地过一遍
前面三部分，你已经：
01
建立了识别高风险任务的三条标准（清晰度 / 摩擦力 / 稳健性）
02
掌握了诊断行为弱点的 B=MAP 框架
03
学习了四个行为设计工具（最小启动 / 锚定 / 降摩擦 / 执行意图）
04
完成了 3 个任务的初步重新设计
第四部分的任务
完成一份经过行为设计审视的修订版行动计划——真实可用、能落地。
行动计划·执行设计

## Slide 142
REALISTIC EXPECTATION
一个关于「多少任务需要重新设计」的现实预期
需要调整的任务占比
70
-80%
大多数行动计划中需要调整的任务
只有 20%–30% 的任务可以基本不动。
它们已经足够具体、触发器可靠、难度适中。
不要期待只调整三五条就结束
从增加执行意图这样的小改动，到彻底重写一条任务这样的大改动——都有。
不要沮丧——
这恰恰说明：
你开始用「真实状态下的执行者」的视角，看待自己的计划了。
这是行为设计真正的开始。
行动计划·执行设计

## Slide 143
FIVE-STEP OPTIMIZATION
五步优化流程
每一步有对应的问题和工具
01
扫描
识别脆弱点
用「坏日子测试」快速过滤
02
诊断
找主要弱点
B=MAP 看 M/A/P 哪一项最弱
03
设计
选工具重写
用对应工具重新设计任务
04
检验
三条标准
清晰度 / 摩擦力 / 稳健性
05
全局
平衡检查
负荷 / 比例 / 时间分布
先扫描全局 → 再逐个击破 → 最后回到全局平衡
行动计划·执行设计

## Slide 144
STEP 01 - 02 / DETAIL
步骤 1-2 详解：扫描 + 诊断
从全局到局部：从直觉过滤到精确诊断
01
扫描全局，识别脆弱点
动作：
把任务过一遍，用「坏日子测试」做第一轮快速过滤。
判断标准：
普通但不轻松的周，能发生吗？
标出所有「不一定」的任务
速度要快。凭直觉和经验判断。
02
逐一诊断，找主要弱点
动作：
对候选列表里的每个任务，用 B=MAP 诊断。
三问：
M 是不是真的建立？
A 在那个时刻做起来难不难？
P 触发器是什么？可靠吗？
→ 找出最薄弱的那一项
行动计划·执行设计

## Slide 145
STEP 03 - 05 / DETAIL
步骤 3-5 详解：设计 + 检验 + 全局
从单任务优化到整份计划的平衡
03
重新设计
设计
用工具重写任务
根据诊断结果选工具，产出一条新任务描述。
04
三条标准
检验
清晰度 / 摩擦力 / 稳健性
三条标准里有明显弱项，继续调整。
05
平衡检查
全局
看整份计划
整体负荷、强度比例、时间分布是否合理？
从单条任务的设计，回到整份计划的平衡——这是最后一步的意义。
行动计划·执行设计

## Slide 146
DIALOGUE 01 / 03
对话一：清晰度
与你的计划的第一次对话
问每一条任务：
一个完全不了解背景的人，看了这条描述，能立刻知道第一个动作是什么吗？
如果「不能」——需要增加具体性：
动作
具体做什么
程度
做到什么程度算完成
时间
花多长时间
谁
谁参与
目标：让每条任务在执行时不需要额外的解释和决策。
行动计划·执行设计

## Slide 147
DIALOGUE 02 / 03
对话二：摩擦力
与你的计划的第二次对话
对执行风险较高的任务，问：
从决定要做，到实际做出第一个动作，之间有几步？每一步有没有可能卡住？
找到可能卡住的环节，逐一处理：
消除
这个环节能取消吗？
无价值的步骤直接砍掉
预设
能提前完成吗？
把需要现场做的提前做完
默认
能变成默认吗？
让它不需要决策就发生
目标：移除执行路径上所有不必要的阻力。
行动计划·执行设计

## Slide 148
DIALOGUE 03 / 03
对话三：触发器
与你的计划的第三次对话
对每一条任务问三个问题：
01
这件事靠什么来触发？
02
这个触发器会在正确的时间可靠地出现吗？
03
如果触发器失效，这件事还会发生吗？
检查所有「靠记忆」或「找时间」的任务——这是触发器最脆弱的类型。
对这类任务，选用工具建立可靠触发：
工具二：锚定行为
工具四：执行意图
行动计划·执行设计

## Slide 149
SEQUENCE / LOGIC
三次对话的顺序
清晰度 → 摩擦力 → 触发器
为什么从清晰度开始？
模糊的任务在做摩擦力和触发器分析时无从分析——
你需要先知道这件事到底要做什么，才能讨论怎么让它更容易发生。
这个顺序是有逻辑的——不是凭感觉。
行动计划·执行设计

## Slide 150
OVERALL LOAD / WARNING
一个全局的提醒
你的计划整体上
是否超载了？
一个超载的计划，即使每条任务都被单独设计得很好，
也仍然会失败——
因为执行所有任务所需要的总时间和精力，超出了负责人实际可以投入的上限。
行动计划·执行设计

## Slide 151
LOAD CHECK
一个简单的负荷检验
把单任务优化和全局平衡分开看
01 / 时间加总
把所有任务的执行时间加总
对应到每周需要额外投入的小时数。
4 个 30 分钟 + 1 个 1 小时 + ...
= 每周 ? 小时
02 / 是否现实
问：这个数字现实吗？
对负责人来说可承受？
已经包含正常的工作量？
留有应急和休息空间？
如果过高：
优化方向不是继续用工具让每件事更容易——而是减少任务数量。
行动计划·执行设计

## Slide 152
LESS IS MORE
少即是多
10 条高可执行
10
每条都具体、低摩擦、有可靠触发器
30 条中等可执行
30
听起来很丰富，实际多在拖延和妥协中执行
VS
10 条高可执行 > 30 条中等可执行 → 最终拿到更好的结果。
行动计划·执行设计

## Slide 153
CASE / SUMIN / REVISION OVERVIEW
苏敏的完整计划修订
从 4 条任务 → 修订后 3 条任务
原计划
4
条任务
修订后
3
条任务，每条都更可靠
→
四个修订方向
01
每周一对一辅导
重做
02
每月团队复盘
重做
03
双周跨部门交流
移除
04
季度发展计划
重做
行动计划·执行设计

## Slide 154
REVISION 01 / 04
修订 1：每周一对一辅导
原 计划
每周一对一辅导
（4 个直属下属，每人 30 分钟）
诊断：
A 低：需协调时间、想议题
P 弱：无固定触发器
实际负荷：每周 2 小时
改 后
固定时间 + 模板化议题
改后要点：
每周二、四 16:00 各 2 个（日历锁定）
固定议题：进展 / 挑战 / 支持
对方前一天发送主要挑战（预设化）
日历锁定 + 模板化 = 默认化与预设化的组合
行动计划·执行设计

## Slide 155
REVISION 02 / 04
修订 2：每月团队复盘
原 计划
每月一次团队复盘
时间灵活安排
诊断：
A 低：协调成本高
A 低：每次要重设议题
P 中：月底某天，相对固定
改 后
时间锁定 + 预设化 + 格式固定
改后要点：
每月第二个周五 15-16 点（日历锁定）
会前 3 天每人填 2 条复盘要点
三段式固定格式（10/10/10）
固定时间 + 预设材料 + 固定格式 = 三个工具的组合
行动计划·执行设计

## Slide 156
REVISION 03 / 04
修订 3：移除「双周跨部门经验交流」
有时候，移除一条任务比保留它更有价值。
诊断后决策：
01
协调摩擦极高
涉及多个部门时间协调，每次都需要发起约定
02
当前阶段优先级不高
相比一对一和复盘，对苏敏来说更次要
03
无法稳定执行
预测大概率会断掉，不如干脆不放在计划里
苏敏决定暂时从计划里移除这条任务，把精力集中在更关键的一对一和复盘上。
移除一条不可靠的任务，比保留一条「看起来有但实际没执行」的任务，对计划的整体执行率更有价值。
行动计划·执行设计

## Slide 157
REVISION 04 / 04
修订 4：季度发展计划更新
原 计划
季度发展计划更新
（每季度找时间和下属谈）
问题：
P 弱：完全靠记忆
「找时间」很容易延后
触发器完全不可靠
改 后
固定时间 + 固定问卷 + 执行意图
改后要点：
每季度最后一个月第三周周一发问卷
3 个问题：满意 / 期待 / 发展方向
执行意图：收到回复当天发会议邀约
执行意图把「回复」变成「当天发邀约」的具体动作
行动计划·执行设计

## Slide 158
RESULT
修订后的计划
每一条任务
都有可靠的触发器
更低的摩擦
清晰的最小启动动作
可靠的触发机制
苏敏对这份修订版计划的执行更有信心——
不是因为「我会更努力」，而是因为「这份计划考虑了真实状态下的自己」。
行动计划·执行设计

## Slide 159
PRACTICE / COMPREHENSIVE
综合优化练习
全量审视你的行动计划
产出：经过行为设计审视的修订版计划
01
全量脆弱点扫描
快速过所有任务，标出中/高风险
02
诊断 + 设计
B=MAP 诊断 → 选工具 → 重新设计
03
三次对话自检
清晰度 / 摩擦力 / 触发器
04
全局负荷检查
每周投入小时数 + 比例是否合理
05
伙伴互审
扮演「普通忙碌执行者」互相反馈
本模块最长的练习，给自己足够时间；时间有限可先做最关键的 5 条。
行动计划·执行设计

## Slide 160
QUICK REFERENCE
快速参考卡
带走这张卡：三条标准 + B=MAP + 四个工具
三条标准
清晰度
陌生人能立刻行动吗？
摩擦力
依赖好状态才能启动？
稳健性
普通忙碌那天还会发生吗？
B=MAP 诊断
M 动机
有内在意愿吗？
A 容易度
那一刻做起来难吗？
P 提示
什么在合适时机触发？
四个工具
最小启动
降低启动阻力
锚定行为
借已有触发器
降低摩擦
默认 / 预设 / 简化
执行意图
当[情境]→做[行为]
为「日常状态的自己」设计，而不是为「状态最好的那天的自己」设计。
行动计划·执行设计

## Slide 161
CORE PRINCIPLE
一个最基本的设计原则
为「日常状态的自己」设计，
而不是为「状态最好的那天的自己」设计。
前者能经得住日常考验。
后者只在你精力充沛、状态完美的时刻成立。
能经得住日常考验的任务，才是真正可执行的任务。
行动计划·执行设计

## Slide 162
MODULE SUMMARY
05
WRAP UP
Module Conclusion
模块总结
执行设计的核心逻辑
一个核心思维转变
三条核心洞见
一个完整框架图
SECTION 05
行动计划·执行设计

## Slide 163
KEY SHIFT
一个最重要的思维转变
大多数人问的问题：
「这些人为什么没有执行？」
↓
执行设计问的问题：
「这个计划在设计上，是否为执行者提供了足够的支撑？」
从「人的问题」转向「设计的问题」——
你能做的干预就多了——因为设计可以改变，而人的意志力往往很难短期改变。
行动计划·执行设计

## Slide 164
OLD VS NEW / MINDSET
两种思维方式的对比
旧思维 / 人的问题
「为什么没执行？」
归因
意志力不够、不够在乎、态度问题
方向
找「人」哪里出了问题
干预
再强调重要性、加强问责
假设
「只要足够想做，就会做」
新思维 / 设计的问题
「计划哪里没设计好？」
归因
清晰度 / 摩擦 / 触发器的缺失
方向
找「设计」哪里可以改进
干预
用工具重新设计任务描述
假设
B=MAP，三条件缺一不可
不只是方法上的转变——是思维框架上的转变。
行动计划·执行设计

## Slide 165
THREE INSIGHTS
这个模块的三条核心洞见
理解这三件事，你的行为设计就有了支柱。
01
问题
正确 vs 可执行
正确的计划回答「做什么 / 为什么」。
可执行的计划回答「在现实中怎么让它真的发生」。
02
框架
B=MAP
行为发生的三个必要条件，缺一不可。
动机必要但不充分；A 和 P 最易被忽视。
03
原则
顺人性
不是让人更努力，
而是让环境设计与人的真实行为规律对齐。
下一页：每条洞见的详细展开
行动计划·执行设计

## Slide 166
INSIGHT 01 / 03
01
正确的计划和可执行的计划，
是两件不同的事。
一份正确的计划解决「做什么」和「为什么」的问题；
一份可执行的计划，还解决「在现实中怎么让它真的发生」的问题。
—— 前者是逻辑问题，后者是设计问题。
行动计划·执行设计

## Slide 167
INSIGHT 02 / 03
02
B = MAP，
是行为发生的三个必要条件。
动机是必要的，但不是充分的。
容易度（A）和提示（P），是计划设计最容易忽视、
但往往最能提升执行率的两个杠杆。
行动计划·执行设计

## Slide 168
INSIGHT 03 / 03
03
顺人性，
而不是对抗人性。
行为设计的本质，
不是让人更努力，
而是让环境和设计与人的真实行为规律对齐。
行动计划·执行设计

## Slide 169
KNOWLEDGE FRAMEWORK
全模块知识框架
行动计划·执行设计模块
行动计划·执行设计
核心转变
01 可执行性标准
行动清晰度
启动摩擦力
日常稳健性
02 B=MAP 模型
M 动机
A 容易度
P 提示
03 四个设计工具
最小启动
锚定 / 降摩擦
执行意图
04 综合优化
五步流程
三次对话
全局平衡
从：人的问题
到：设计的问题
最终原则
为「日常状态的自己」设计，而不是为「状态最好的那天的自己」设计。
行动计划·执行设计

## Slide 170
THANK YOU
谢
谢
Q & A
欢迎提出你的问题
让正确的计划
真正发生。
行动计划·执行设计
MODULE 04
我们相信：
好的计划不需要意志力去执行，
它是为真实状态的自己而设计的。
行动学习·2026