## Slide 1
STAKEHOLDER MAPPING
01
Action Learning 2026
看清人 · 找破局
看清人的格局
找到项目破局点
利益相关方深度分析实战
一套可直接落地的项目推进方法论
六维扫描 · 五维画像 · 三阶九梯 · 破局策略
行动学习 2026
授课PPT · 2026

## Slide 2
导引 · 课程使用方式
课程导引：如何使用
一套共读型文档 · 讲到哪里翻到哪里 · 遇到练习就填写
这份文档是共读型的 · 课程结束时, 你填完的文档就是一份真实可用的「利益相关方策略报告」
共读型结构
六个部分前后呼应, 前一节的输出是后一节的输入
讲到哪里翻到哪里
不要求预习, 课堂同步推进, 实时形成可用的策略底稿
遇到练习直接填写
凡是标有「✋ 练习」的页面, 请认真作答, 哪怕只是草稿
结尾产出可带走
六部分完成后, 你手上是一份完整、可直接用于项目推进的分析报告
利益相关方深度实战 · 授课PPT
02 / 170

## Slide 3
导引 · 核心问题
一个问题 · 贯穿全程
在开始所有分析之前, 先问自己一个问题
"
你是否遇到过 ——
一个你认为很好的方案, 就是批不下来；
一个你觉得很正常的诉求, 就是得不到支持；
一个明明是多方受益的项目, 就是推不动？
回答: 是的, 我遇到过
那么, 今天这套方法就是为你准备的。请继续往下看。
回答: 还没有
那继续推项目, 你迟早会遇到。建议先学方法, 再遇事时才能用得上。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
03 / 170

## Slide 4
导引 · 学习地图
全程学习地图
六部分环环相扣 · 前一节产出是后一节输入
阶段
核心问题
你会经历什么
你会带走什么
页码
第一部分 认知激活
为什么看清人比做好事更关键
认知冲击 + 盲区自测
人的因素盘点
01~32
第二部分 全景扫描
你的项目里到底有哪些人
六维扫描 + 全景穷举
利益相关方全景清单
33~64
第三部分 深度画像
这些人真正在意什么
五维画像 + 6~8张卡片
核心人物深度画像
65~96
第四部分 三阶九梯
他们现在到底是什么立场
精准定位 + 可视化
支持度分布图
97~126
第五部分 需求映射
我需要什么 · 我能给什么
需求梳理 + 价值交换
需求-能给对照表
127~148
第六部分 破局策略
从哪里下手 怎么突破
杠杆点 + 可执行策略
2~4个破局方案
149~164
六个部分加起来 · 就是一份完整的利益相关方策略报告
利益相关方深度实战 · 授课PPT
04 / 170

## Slide 5
导引 · 课程产出
你将产出的成果
不是课堂练习 · 是真实项目的策略底稿
01
全景穷举清单
覆盖所有潜在相关方
第二部分产出
06~08
核心人物深度画像卡
五维框架 · 行为可预测
第三部分产出
01
支持度分布图
标注每个人当前位置
第四部分产出
01
需求-价值对照表
需求 vs 能给 价值交换
第五部分产出
2~4
破局策略方案
具体到第一步怎么做
第六部分产出
关键认知
这套成果不是课堂练习 · 是你真实项目的分析底稿
完成全程学习后, 你手里这份文档就是一份真实可用的利益相关方策略报告, 拿回去可以直接用来推进项目。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
05 / 170

## Slide 6
导引 · 锁定项目
开始前 · 锁定项目
整套方法只对真实项目有效 · 请带上你正在推的项目
✋ 练习
项目名称或简要描述
你正在推进或即将启动的真实项目
目前最大的卡点或阻力
推进过程中最难突破的地方
最希望今天搞清楚的问题
你最希望从这套方法里得到答案的具体问题
关键认知 · 空洞的假设性练习很难产生真正的洞察。越是你真实关心、真实在推进的项目, 今天的收获就越大。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
06 / 170

## Slide 7
PART
01
认知激活
为什么看清人比做好事更关键
Cognitive Activation
六部分中的 / 1 / 6

## Slide 8
第一部分 · 认知激活 · 开场
开场 · 同一套方案 · 两种结局
叶云 vs 方成 · 资源相同 · 结果相反
叶云 · 华北区
98%
项目完成率
被集团评为「最佳实践区域」
受邀到总部年会做经验分享
区域运营总监 · 34岁
方成 · 华南区
28%
项目完成率
项目暂停 · 等待重新规划
内部复盘会上的一句话被很多人记住
区域运营总监 · 36岁
利益相关方深度实战 · 授课PPT
08 / 170

## Slide 9
第一部分 · 案例背景
案例背景 · 星际零售集团
1200家门店 · 统一数据上报系统 · 2024年年初启动
项目背景
门店运营数据统一上报系统（统报系统）
1200家门店 · 各用各的 Excel 模板汇报数据
格式混乱 · 总部战略部每月花大量时间清洗数据
严重影响管理决策效率
解决方案已确定 · 一套统一数字化系统替代各区域自制模板
派单情况
1200
家门店
华北区 · 叶云
华南区 · 方成
完全相同的资源 · 完全相同的方案
同一套系统 · 同一份培训材料
同一个 IT 支持团队 · 同等预算
利益相关方深度实战 · 授课PPT
09 / 170

## Slide 10
第一部分 · 案例复盘
叶云与方成 · 六个月后
同一套方案 · 同一组资源 · 截然不同的两个结果
方成 · 复盘会上的那句话
"
我不是没能力。是我完全没想到, 推这个项目不是『把方案做好』的问题, 而是『搞清楚背后有哪些人, 在哪些点上会卡我』的问题。我从头到尾都在解决技术问题, 从来没有认真分析过人的问题。
方成反思中的三个关键
01
不是没能力
方法缺位 · 不是智商问题
02
不是把方案做好
关键不在方案 · 在背后的人
03
从来没有认真分析过
技术问题 vs 人的问题 · 缺位后者
这句话 · 是今天整个课程的起点
利益相关方深度实战 · 授课PPT
10 / 170

## Slide 11
第一部分 · 认知自测
认知自测 · 八个说法
凭第一反应勾选 · 不要往下看答案
✋ 练习
预计 3~5 分钟 · 直觉先选
1
只要方案足够完善, 项目就能推动起来
✓对
✗错
2
在项目里说「支持」的人, 基本上是真的支持
✓对
✗错
3
最应该花时间沟通的, 是最强烈反对你的人
✓对
✗错
4
那些不发声、不表态的人, 通常是中立的
✓对
✗错
5
一个项目的关键利益相关方, 大多数是职级最高的人
✓对
✗错
6
如果某人的 KPI 和你的项目无关, 他通常不会阻碍你
✓对
✗错
7
对方反对你, 大多数时候是因为他不够理解你的方案
✓对
✗错
8
搞定直接汇报给你的执行团队, 项目就有推进基础了
✓对
✗错
请凭第一反应勾选 · 不要往下看答案
利益相关方深度实战 · 授课PPT
11 / 170

## Slide 12
第一部分 · 答案揭晓
答案揭晓 · 全部是错
八个说法 · 没有一个是对的
全 部 是 错
如果你有 4 个以上填了「✓对」, 不用担心 —— 这是大多数人的直觉反应。
这正是为什么很多有能力的人在项目推进中会翻车
我们对「人的逻辑」有一套本能的、但经常失效的判断系统。
关键认知 · 项目失败, 大多不是方案问题, 是对「人的地图」的无知。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
12 / 170

## Slide 13
第一部分 · 解析一
解析一 · 方案与表态
认知误区 1 & 2 · 揭开两个最常见也最致命的直觉
常见直觉
实际真相
说法① · 只要方案足够完善, 项目就能推动起来
错 · 叶云和方成拿到的方案完全相同 · 方案质量不是变量
说法② · 在项目里说「支持」的人, 基本上是真的支持
错 · 「表态支持」和「真实配合行动」之间的距离, 往往比你想象的远
深层逻辑
好方案是必要条件 · 但从来不是充分条件
表态是组织的最低成本动作 · 真正消耗资源的是「行动」 · 两者之间隔着组织政治、个人利益、KPI博弈等无数道墙。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
13 / 170

## Slide 14
第一部分 · 解析二
解析二 · 反对者与沉默者
认知误区 3 & 4 · 反对者要避开正面 · 沉默者要警惕
常见直觉
实际真相
说法③ · 最该花时间沟通的, 是最强烈反对你的人
错 · 正面强攻成本最高、成功率最低 · 应先稳盟友、转化犹豫者
说法④ · 不发声、不表态的人, 通常是中立的
错 · 「刻意保持距离」者会在关键节点消极配合 · 沉默不等于支持
正确的破局次序
先稳盟友 → 转化犹豫者 → 形成势头 → 让顽固阻力者感受到压力
「沉默者」比「公开反对者」更危险 · 反对可以回应, 沉默只能预判。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
14 / 170

## Slide 15
第一部分 · 解析三
解析三 · 影响力与 KPI
认知误区 5 & 6 · 影响力不看职级 · KPI 无关恰可能成为阻力
常见直觉
实际真相
说法⑤ · 关键利益相关方, 大多数是职级最高的人
错 · 资深老员工几句话, 抵得上你和十个副总经理开会的效果
说法⑥ · 某人的 KPI 与项目无关, 他通常不会阻碍你
错 · 无关恰恰可能是阻力来源 · 项目占用他的资源, 他凭什么帮你
影响力的真正来源
影响力 = 关键节点的话语权 · 不是职级, 是关键时刻能影响谁
KPI 与项目无关者 · 没有动力配合 · 反而是潜在的「沉默阻力方」, 必须主动给出配合的理由。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
15 / 170

## Slide 16
第一部分 · 解析四
解析四 · 反对原因与执行
认知误区 7 & 8 · 反对往往不是认知问题 · 推进瓶颈也不在直接下属
常见直觉
实际真相
说法⑦ · 对方反对你, 多半是因为不够理解你的方案
错 · 他完全理解你, 就是不支持 · 原因不是认知, 是利益
说法⑧ · 搞定直接汇报的执行团队, 项目就有推进基础了
错 · 推进瓶颈在「你管不到但他能管你」的外围角色
真正决定成败的两类人
利益会被你动到的人 + 你管不到但他能管你的人
前者需要价值交换, 后者需要识别与提前沟通 · 这两类人不会自己浮现, 只能系统分析出来。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
16 / 170

## Slide 17
第一部分 · 核心框架
核心框架 · 真实公式
叶云与方成的差距 · 用一个公式说清楚
项目推进的真实成功率
方案质量
×
对人的格局理解
=
真实成功率
这是乘法关系 · 不是加法 · 缺一不可
方成的困境
方案 10 分 · 对人 0 分
结果 = 0 · 好方案被一步步稀释、拖延、搁置
叶云的优势
方案 8 分 · 对人 9 分
结果 = 72 · 在执行层面被极大放大
利益相关方深度实战 · 授课PPT
17 / 170

## Slide 18
第一部分 · 乘法关系
乘法关系 · 不可偏废
任何一项为零 · 最终结果都为零
方案
10
×
对人
0
=
0
方成的现实 · 满分方案归零
方案
8
×
对人
3
=
24
方案好, 但对人理解薄弱
方案
5
×
对人
8
=
40
方案一般, 但人脉深 · 仍可推进
方案
9
×
对人
9
=
81
叶云的状态 · 两者均强, 倍数效应
课程专注后半部分 · 在已有基本方案的前提下 · 系统分析背后人的格局
利益相关方深度实战 · 授课PPT
18 / 170

## Slide 19
第一部分 · 看不见的地图
看不见的地图 · 方成的盲区
方成脑海里的「人的地图」 · 极度简化 · 也是大多数人的默认地图
方成的地图 · 默认认知
大区总经理
领导说推
应该支持
门店店长
执行层
通知下去
IT 部门
负责技术
会配合
一张极度简化的地图 · 也是大多数人推项目时的默认状态
实际存在的地图 · 在方成不知道的地方运转
总经理的随口一句话 · 在中层传成「老板不重视」
数据接口员工的「很忙, 系统对接在排期」
财务部与 IT 部门的历史积怨
资深老店长的「操作弹性空间」会被新系统暴露
这张地图不是要你学政治 · 是要你看见一张本来就存在的网络
利益相关方深度实战 · 授课PPT
19 / 170

## Slide 20
第一部分 · 三个隐形事件
三个隐形事件 · 在方成不知道的情况下发生
单独看都不严重 · 叠加在一起 · 活活拖死一个好方案
事件一
1
总经理的一句话
华南区大区总经理收到启动通知后, 对秘书说「跟进一下, 但别影响我们年底指标。」
→ 这句话传到各中层, 大家解读为: 老板对这个项目其实没那么重视。
事件二
2
数据接口员工的「沉默」
一名管理 20 家重点门店数据接口的中层员工, 方成从未将其列为相关方。
他长期用自己的数据模板与总部对接, 新系统一旦落地, 他的整套体系直接废掉。
他没有任何配合的动力, 但也没有公开反对 · 只是「很忙, 系统对接一直在排期」。
事件三
3
财务部与 IT 部门的历史积怨
方成推进时先找了财务部确认预算, IT 部门听说后觉得「被跳过了」。
原本态度平稳的 IT 负责人开始以各种技术理由拖延系统部署节点。
三件事单独看都不严重 · 叠加在一起 · 就把好方案活活拖死了
利益相关方深度实战 · 授课PPT
20 / 170

## Slide 21
第一部分 · 地图对比
地图对比 · 叶云 vs 方成
同样几个关键人物 · 初步印象 vs 实际情况 · 落差巨大
人物
方成的认知 · 默认判断
叶云分析后的实际情况
大区总经理
领导说推, 肯定支持
表面支持, 内心在观望 · 其他 KPI 压力, 这个项目无直接贡献
IT 部负责人
她负责技术, 会配合
真正的 A 级投入支持者 · 系统能减她的清洗工作量, 她比谁都想推
财务部经理
与他关系不大
关键阻力方 · 担心数据准确性影响核算, 18 年前有类似项目创伤
资深老店长
执行层, 通知下去就做
隐性阻力者 · 新系统会暴露他门店「操作弹性空间」
关键认知 · 你对利益相关方的「初步印象」, 几乎一定是不完整的。系统分析的价值, 是把「初步印象」替换成「有依据的判断」。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
21 / 170

## Slide 22
第一部分 · 直觉不可靠
直觉判断为何不可靠
人对「人的逻辑」有一套本能的 · 但经常失效的判断系统
"
这不是你的错, 这是所有人的默认状态。系统分析的价值, 就是把「初步印象」替换成「有依据的判断」。
01
信息不对称
你只能看到对方愿意让你看到的部分 · 真实立场藏在日常行为里
02
利益结构隐藏
岗位利益、KPI 压力、历史积怨都不会主动告诉你 · 只能主动探查
03
沉默者会误导
不发声的人既不站你这边, 也不站反对那边 · 但关键时刻会用拖延表态
所以 · 后面五个部分都在用工具 · 把直觉替换成可验证的判断
利益相关方深度实战 · 授课PPT
22 / 170

## Slide 23
第一部分 · 练习一
练习一 · 扫描「人的因素」
把真实项目带入 · 凭第一感觉勾选 · 草稿式记录即可
✋ 练习
预计 5~8 分钟 · 问题一 · 6 个常见症状
我的项目
01
某个人当面说支持, 但实际行动很慢
是
否
02
某个部门始终不配合, 但说不出明确原因
是
否
03
觉得某个人和项目没关系, 但他总是「冒出来」
是
否
04
领导说推, 下面就是动不起来
是
否
05
某个环节卡了很久, 找不到真正的堵点
是
否
06
好像缺少一个关键的「入局者」, 但不知道是谁
是
否
凭第一感觉勾选 · 这份草稿是后面所有分析的起点
利益相关方深度实战 · 授课PPT
23 / 170

## Slide 24
第一部分 · 练习一
练习一 · 列相关方
问题二 · 你目前能想到的「和这个项目有关的人」
✋ 练习
随手列出 · 不用完整 · 想到就写
提示 · 包括直接接触的人 + 间接影响项目的人 · 想到谁就写谁 · 暂时不要判断重要性
1
2
3
4
5
这里列出来的 · 只是「能想到的」 · 后面第二部分会做系统性穷举
利益相关方深度实战 · 授课PPT
24 / 170

## Slide 25
第一部分 · 练习一
练习一 · 识别难点
问题三 · 哪个人是你目前感觉最难处理的 · 为什么
✋ 练习
聚焦一个最棘手的人 · 写具体一点
最难处理的那个人
为什么觉得他难 · 可多选 · 也可自己补充
他公开表态支持, 但实际不配合
他不表态, 也不阻碍, 但项目卡在他那里
他有正式的反对, 而且他有权否决
他和我的 KPI 没关系, 我没有理由要求他
他是关键人物, 但我跟他没有直接接触渠道
我和他在历史上有过节, 难以直接沟通
其他原因 · 自由补充
利益相关方深度实战 · 授课PPT
25 / 170

## Slide 26
第一部分 · 练习一
练习一 · 直觉盲区
问题四 · 凭直觉, 你感觉自己可能漏掉了哪些人
✋ 练习
想到就写 · 暂时不要判断对错
试着从这些角度想一想 · 哪些角色你「和项目有关但没想到」?
外圈执行者 · 历史积怨部门 · 总部隐性审批链 · 老员工群体 · 业务受益方 · 受损方 · 外部相关方
1
2
3
你凭直觉漏掉的人 · 往往就是项目真正的关键节点 · 第二部分会用六维扫描系统穷举
利益相关方深度实战 · 授课PPT
26 / 170

## Slide 27
第一部分 · 学习路径
接下来的学习路径
每一部分给你一个工具 · 把感性扫描变成系统深度分析
01
六维扫描
穷举所有潜在相关方 · 建立全景视图
02
五维画像
理解每个人在岗位上真正在意什么
03
三阶九梯
把「感觉他支持/反对」变成行为判断
04
需求映射
我需要什么 · 我能给什么
05
破局策略
找到 2~4 个真正有效的杠杆点
已学完
学习中
待开始
待开始
待开始
待开始
每个部分结束时, 你都会完成一个具体的分析产出
六个部分加在一起 · 就是你的完整策略报告 · 可以直接带回去推进真实项目
利益相关方深度实战 · 授课PPT
27 / 170

## Slide 28
第一部分 · 关键认知
关键认知 · 项目失败的真相
这是第一部分留下的最重要的一句话
"
项目失败 · 大多不是方案问题
是对「人的地图」的无知
—— 第一部分 · 核心认知
方案 · 是入场券
没有它, 后面所有分析无从谈起
人的地图 · 决定能走多远
方案再完美, 地图空白也寸步难行
利益相关方深度实战 · 授课PPT
28 / 170

## Slide 29
第一部分 · 本部分小结
本部分小结
第一部分 · 我们走过的认知路径
01
案例引入
叶云 vs 方成 · 同一方案 · 两种结局 · 起点是方成的反思
02
直觉自测
八个常见说法 · 全部是错 · 直觉不可靠
03
真实公式
项目成功率 = 方案质量 × 对人的格局理解 · 乘法关系
04
看不见的地图
三个隐形事件 · 单独看都不严重 · 叠加拖死好方案
05
感性扫描
练习一 · 把真实项目带入 · 完成第一份「人的因素」盘点
从「我感觉……」到「我看见一张地图」 · 这是第一部分给你的最大变化
利益相关方深度实战 · 授课PPT
29 / 170

## Slide 30
第一部分 · 核心收获
本部分核心收获
带走三句话 · 装进行动里
01
乘法不是加法
方案 10 分 × 对人 0 分 = 0 · 再好的方案, 在执行的「人」上缺位, 最终也是 0
02
看不见的地图在运转
你不看它, 它也在运转 · 而且正在决定你的项目结果 · 看见是改变的前提
03
初步印象几乎一定不完整
把「初步印象」替换成「有依据的判断」 · 这是系统分析的全部价值
利益相关方深度实战 · 授课PPT
30 / 170

## Slide 31
第一部分 · 行动建议
本部分行动建议
进入第二部分之前 · 请先完成这三件事
01
草稿
保存好练习一的草稿
把它放在桌面上能看到的地方 · 后面五个部分会反复回到它
02
项目
确认你带的项目是真实的
如果是假设性项目, 现在就换成一个你真正在推进的项目
03
意识
带着「人的地图」意识进入第二部分
从现在开始, 每看到一个人, 都先想: 他和我的项目有什么关系
完成这三件事 · 准备好后 · 翻到第二部分
利益相关方深度实战 · 授课PPT
31 / 170

## Slide 32
第一部分 · 结束 → 第二部分
翻到第二部分
从「看见地图」到「走遍地图」 · 全景扫描开始
→
第二部分
全景扫描
你的项目里 · 到底有哪些人
六维扫描 · 全景穷举 · 不再遗漏
Six-Dimension Stakeholder Mapping
工具 · 六维扫描 · 走遍每一类相关方 · 建立全景视图
利益相关方深度实战 · 授课PPT
32 / 170

## Slide 33
PART
02
全景扫描
先求全，再求精
Full-Spectrum Scanning
六部分中的 / 2 / 6

## Slide 34
PART 02 · 全景扫描
聪明人，为何漏掉关键人？
方成复盘时反复提到的那个人——管理着华南区20家重点门店数据接口的中层员工
"
那个人和我的项目有什么关系？我根本没有理由想到他。
—— 方成
最普遍的陷阱
我们只会想到「应该有关系的人」，却漏掉了「实际上有关系的人」。
这两类人之间，有时候差距很大。
经验悖论
越有项目经验的人，越容易犯这个错误——经验积累了一套「谁该算进来」的直觉模式。
这套模式会过滤掉非标准的、「不按常理出牌」的关键角色。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
34 / 170

## Slide 35
PART 02 · 全景扫描
两类人：应该 vs 实际
认知差往往来自这两类人的不一致
应该有关系的人
组织架构上看
逻辑上与你项目
有直接关联的人
依靠「常识」和「经验」筛选
直觉反应：「他们应该都算进去了」
实际上有关系的人
实际工作流中
真正常被你项目
影响或影响项目的人
需要「主动扫描」才能识别
核心挑战：往往不在你的熟人网络里
关键命题：让「应该」逼近「实际」——这就是全景扫描的价值
利益相关方深度实战 · 授课PPT
35 / 170

## Slide 36
PART 02 · 全景扫描
核心任务：先求全，再求精
这一部分只有一件事：建立一张不遗漏的全景视图
先
求 全
COMPLETENESS FIRST
这一步的原则
不遗漏
宁可多列，不要漏掉
不分析
每格只写名字或标签，不做分析
不筛选
所有人都进清单，下一步再筛
不评价
此刻不评判重要性，先穷举
穷举的质量，决定了后续所有分析的上限
利益相关方深度实战 · 授课PPT
36 / 170

## Slide 37
PART 02 · 全景扫描
第一步：锁定项目基础
开始扫描前，先把项目的基本信息填清楚
✋ 练习
预计 3 ~ 5 分钟
1
项目名称
把项目具体说清楚
2
我的角色
我在这个项目中担任什么位置
3
核心目标
用一句话说清楚成功是什么样的，越具体越好
4
可预见的变化
成功后最可见的变化是什么，对谁产生什么影响
5
涉及职能域
主要涉及哪些职能域或业务领域
利益相关方深度实战 · 授课PPT
37 / 170

## Slide 38
PART 02 · 全景扫描
项目基础信息
尽量具体，越具体后面的扫描越准确
项目名称
把你的项目具体地说出来
我的角色
我作为这个项目的发起人/负责人/参与方
核心目标
用一句话说清楚成功是什么样的
可预见变化
成功后最可见的变化是什么（对谁、什么影响）
涉及职能域
主要涉及哪些职能/业务领域（决定扫描范围）
填写完毕后，把这张表放在手边——后面的六维扫描都要回到这张表检查
利益相关方深度实战 · 授课PPT
38 / 170

## Slide 39
PART 02 · 全景扫描
六维扫描：穷举所有潜在相关方
六个不同视角切入，覆盖所有可能与项目产生关联的人和群体
01
直接相关方
参与项目执行、实施、推进过程的人
02
资源相关方
掌握项目所需关键资源（预算/审批/技术）
03
影响相关方
不直接执行，但态度会影响他人判断
04
受益相关方
项目成功后能获益——潜在天然盟友
05
受损相关方
项目推进会失去现有利益的人——最大阻力来源
06
外部相关方
组织边界外但有实质影响的个人/机构
⚠️ 原则：先求全，不求精 —— 每格只写名字或标签，分析是第三部分的任务
利益相关方深度实战 · 授课PPT
39 / 170

## Slide 40
PART 02 · 全景扫描
六维关系图
中心是你的项目——六个维度是观察它的六扇窗口
你的
项目
01
直接
02
资源
03
影响
04
受益
05
受损
06
外部
为什么是六个？
每个视角看到的人不同
维度间会有重叠（正常）
单独任何一个都不够
六个合起来接近全貌
使用顺序
1
01 → 06 顺序扫描
2
每格只写名字
3
不分析不评价
4
汇总后下一步筛选
六维扫描不是分析框架，是穷举框架——目的是「不漏」，不是「分类」
利益相关方深度实战 · 授课PPT
40 / 170

## Slide 41
PART 02 · 全景扫描 · 维度一
01
直接相关方
参与项目执行、实施或推进过程的人
「参与」包括
提供数据
项目的输入来源
参与决策会议
对方向有发言权
执行流程改变
工作方式要变
操作新工具
新系统/新方法的实际使用者
配合测试
验证与反馈
⚡ 易漏提示
最容易漏掉的是「外圈执行者」——不在你团队里、但项目的落地需要他们真实改变工作方式的人。
不局限于你团队内部——只要他们的工作流真实被项目改变，就是直接相关方。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
41 / 170

## Slide 42
PART 02 · 全景扫描 · 维度一示范
叶云的扫描结果
⚡ 直接相关方——星际零售集团华北区数字化项目
人员
角色
关键说明
叶云团队 4 名成员
核心执行
项目团队本身，负责协调与推进
IT 部门系统部署团队
技术执行
系统落地的技术实现者
各门店店长
最终使用
新系统的最终使用者，使用质量决定数据准确性
门店运营经理
数据填报
数据填报的实际操作者，每日接触系统
叶云 vs 方成的第一个差异
方成把「门店店长」视为被动执行对象；叶云把他们视为需要主动管理的关键群体——他们的配合意愿直接决定数据质量。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
42 / 170

## Slide 43
PART 02 · 全景扫描 · 维度一深挖
外圈执行者：被低估的关键人
不在你团队里，但他们的工作流真实被项目改变
什么是外圈执行者
1
不在你团队
可能是其他部门、外包公司
2
不是你直接管
汇报关系不在你这里
3
但必须改变工作方式
新流程要他们配合才能跑通
4
他们的配合质量
直接决定项目成功
常见的几类外圈执行者
1
基层操作人员
门店收银员 / 客服 / 数据录入员
2
下游使用者
你的项目成果会流入他们的工作
3
配合测试方
UAT 测试、业务验证团队
4
运维 / 维护者
上线后真正长期使用系统的人
判断标准：把项目图画出来——谁的工作流要变，谁就是直接相关方
利益相关方深度实战 · 授课PPT
43 / 170

## Slide 44
PART 02 · 全景扫描 · 维度二
02
资源相关方
掌握或控制项目推进所需关键资源的人
$
预算
P
人力编制
D
数据权限
C
渠道资源
✓
审批签字权
K
关键技术能力
⚠️ 隐形审批链 —— 最容易被忽略的环节
有些审批链条是隐形的：
你的直接上级可以签，但他的签字需要另一个人先点头
某个资源表面上属于 A，但实际上 B 有否决权
财务签了还要业务部门会签，业务部门还有内部审议流程
资源相关方未必是高管——一个数据接口人、一个排期决定人，足以卡住整个项目
利益相关方深度实战 · 授课PPT
44 / 170

## Slide 45
PART 02 · 全景扫描 · 维度二示范
资源相关方：叶云示范
⚡ 列出每个资源方和他掌控的关键资源
赵
赵磊
华北区大区总经理
区域授权 / 资源调配
最终授权者
王
王建国
财务部华北区经理
配套预算审批
预算落地关键人
陈
陈静
IT 部华北区负责人
技术资源 / 团队排期
IT 排期决定者
林
林峰
集团总部项目负责人
跨区经验 / 总部支持
关键时刻可借力
关键观察：4 人覆盖了预算 / 排期 / 授权 / 借力四条资源线；缺一个，项目都会卡住。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
45 / 170

## Slide 46
PART 02 · 全景扫描 · 维度二深挖
隐形审批链：表面下的真实决策路径
你以为只要找对人就行——其实路径里有看不见的环节
你
→
直接上级
→
上级背后
→
实际否决人
→
资源到位
（表面）
（隐形）
三种典型的隐形环节
1
上级背后的人
签字需要另一个人先点头
2
明面与实际分离
资源表面属于 A，实际上 B 有否决权
3
会签链中的审议
签了还要过会，会上有人反对同样通不过
解决方法：画一遍真实的决策流——把「以为的路径」和「实际的路径」对照
利益相关方深度实战 · 授课PPT
46 / 170

## Slide 47
PART 02 · 全景扫描 · 维度三
03
影响相关方
不直接执行，但一句话可以改变很多执行者的态度
「影响相关方」的定义
不直接参与项目执行，但他们的态度会影响其他人判断的人。
当一个人还没有形成立场时，他会观察这类「意见领袖」的态度来「参考」。
最易漏的三类影响者
非正式领袖
资历深但职级未必高的老人
例：老店长 / 老技术 / 老业务
外部行业专家
项目外部但行业内有话语权
例：顾问 / 学者 / 前辈
意见节点
团队中话语权高但不显眼
例：老好人 / 信息枢纽
组织架构图上看不到的影响力，往往是项目真正的舆论场
利益相关方深度实战 · 授课PPT
47 / 170

## Slide 48
PART 02 · 全景扫描 · 维度三示范
非正式领袖：孙伟
⚡ 架构图上是普通店长，实际影响力远超职级
孙
孙 伟
老店长代表
华北区门店 · 资深店长
他的影响力
在华北区门店群体中威望极高，基层店长做决定前都会问「孙店长怎么看」。
叶云是这么发现他的：
不是靠组织架构图，是靠实地与基层店长交谈。
⚡ 关键洞察
孙伟同时是维度三（影响相关方）和维度五（受损相关方）。
他的真正不配合，不是「抵制技术」，是历史数据审计顾虑（详见维度五）。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
48 / 170

## Slide 49
PART 02 · 全景扫描 · 维度四
04
受益相关方
项目成功后能从中获益的人或部门——潜在天然盟友
为什么关键
他们是你的天然盟友，但通常不主动出现——可能还不知道自己会受益。
⚡ 最易漏的两类
下游使用者
你的项目成果会流入他们的工作流，工作将变轻松
未来维护者
日后接手项目成果的人，他们的生活因你的设计而改善或变差
三个问题引导你
?
项目成功后，谁的工作会因此变轻松？
?
谁会从数据/流程的改善中直接获益？
?
项目上线后，谁会成为「长期使用者」？
盟友是「找出来的」不是「等出来的」——主动告诉他们你带来的好处
利益相关方深度实战 · 授课PPT
49 / 170

## Slide 50
PART 02 · 全景扫描 · 维度四示范
受益相关方：叶云示范
⚡ 项目成功后能从中获益的人或部门
决策层
集团战略分析部
他们获得的好处
数据统一后，决策质量大幅提升
执行层
IT 部陈静
他们获得的好处
系统化后，手工数据处理工作量预计减少超过 60%
运营层
区域运营团队
他们获得的好处
数据实时可见，跨团队数据确认工作消失
注意：陈静同时出现在维度二（资源相关方）和维度四（受益相关方）——一个人可以同时处于多个维度
利益相关方深度实战 · 授课PPT
50 / 170

## Slide 51
PART 02 · 全景扫描 · 维度交叉
多维度重叠：同一个人的多重身份
一个人可以同时出现在多个维度——这是常态，不是异常
一个
人
01
直接
02
资源
04
受益
05
受损
03
影响
06
外部
重叠越多，意味着这个人的角色越关键——值得在第三部分做深度画像
利益相关方深度实战 · 授课PPT
51 / 170

## Slide 52
PART 02 · 全景扫描 · 维度五
05
受损相关方
最容易被忽视，却往往是最大阻力来源
关键认知
「损失」不一定是坏事，但对那个人来说，「改变本身就是损失」。
受损方通常不会公开说「我反对」——他们的阻力是隐性的：拖延、不配合、「很忙」、「排期中」。
话语权被削弱
曾经说了算的领域不再重要
工作量增加但回报不变
干更多活但绩效不变
历史数据被暴露
原本模糊的现在透明了
固有流程被替代
熟悉的工作方式被淘汰
影响力被压缩
曾经的核心圈子被边缘化
过去的努力被「架空」
他曾经主导的工作变得多余
利益相关方深度实战 · 授课PPT
52 / 170

## Slide 53
PART 02 · 全景扫描 · 维度五示范
叶云的三个发现
⚡ 这个维度是叶云花时间最多的地方，也是她和方成最大的分析差距
01
老店长孙伟
表面：表面说不配合
✦ 真正阻力不是「抵制技术」，是数据暴露的恐惧
真实顾虑
深层顾虑：门店历史数据有「操作弹性」，新系统统一校验会让数字「异常」，可能触发审计
02
各区门店统计员群体
表面：不主动配合
✦ 工作价值被系统替代，岗位存在感被削弱
真实顾虑
核心工作价值是每月整理和清洗门店数据；新系统自动化后，这部分工作价值归零，岗位感受到威胁
03
历史数据格式制定老员工
表面：情绪上有抵触
✦ 历史努力被「架空」是更深层的失落
真实顾虑
他花了两年设计的报表体系被新系统完全替代，过去的努力变得「多余」
找到「为什么不配合」的真正原因，策略才有针对性
利益相关方深度实战 · 授课PPT
53 / 170

## Slide 54
PART 02 · 全景扫描 · 维度五对比
方成对维度五的盲区
方成对这整个维度完全没有分析——这是他失败的根因之一
方成的盲区
叶云的解法
只想到「谁能帮我」
主动扫描「谁会因此受损」
假设阻力是「保守」「不配合」
追问「为什么不配合」的真实原因
把不配合当态度问题
把不配合当利益问题
寻找支持者以加强推动
识别受损方以设计补偿方案
六个月后失去支持
把受损方变成「损失最小化」的伙伴
⚠️ 受损方往往是沉默的阻力——他们不说反对，只是不行动、拖时间、「排期很满」
利益相关方深度实战 · 授课PPT
54 / 170

## Slide 55
PART 02 · 全景扫描 · 维度六
06
外部相关方
组织边界外，但对项目有实质影响的人或机构
01
外部客户
项目成果的最终使用者
02
合作伙伴
联合推广 / 联合交付
03
监管机构
合规要求 / 备案审核
04
行业协会
标准制定 / 行业惯例
05
上游委托方
集团总部 / 出资方
06
下游对接方
外部审计 / 验收机构
⚡ 叶云的扫描结果
集团总部统报项目负责人 · 林峰
他是整个项目的甲方，也是叶云可以在关键时刻借力的上层资源
华北区某合作的数据分析外包公司
部分门店数据汇总工作外包给他们，系统切换需要他们调整对接格式
利益相关方深度实战 · 授课PPT
55 / 170

## Slide 56
PART 02 · 全景扫描 · 第三步
第三步：汇总全景清单
把六个维度的扫描结果汇总到一张表——先不筛选，先列全
✋ 练习
预计 5 分钟
#
姓名/称呼/群体
所属维度
部门/角色
初步印象
1.
2.
3.
4.
5.
6.
⚠️ 此刻只罗列，不评价——评价与筛选是下一步的事
利益相关方深度实战 · 授课PPT
56 / 170

## Slide 57
PART 02 · 全景扫描 · 辅助工具
权力-利益矩阵
面对清单上的一大堆名字，用矩阵快速排序
权力
影响力
高
低
利益关联度
低
高
★ 高权力·低利益
定期知会
保持基本关系
★ 高权力·高利益
重点管理
深度分析
○ 低权力·低利益
基本告知
暂缓投入
● 低权力·高利益
保持沟通
防止低估
横轴：利益关联度
项目成败对TA的影响（受益+受损都算）
纵轴：权力/影响力
能调动多少资源？表态会影响多少人？
⚠️ 这里的「权力」指对这个项目的实际影响力，不是职级高低
利益相关方深度实战 · 授课PPT
57 / 170

## Slide 58
PART 02 · 全景扫描 · 矩阵解读
四象限解读：不同的管理策略
每个象限有完全不同的对待方式
★
高权力·高利益
重点管理
可以给你最大支持，也造成最大阻碍
行动：深度分析 / 持续沟通 / 价值对齐
★
高权力·低利益
定期知会
目前关系不大，但立场能影响资源流向
行动：让他们了解进展 / 避免因「不了解」误判
○
低权力·低利益
基本告知
精力有限，放在最后
行动：群发通知 / 暂缓投入 / 保持礼貌
●
低权力·高利益
保持沟通
个人影响力有限，但深度相关
行动：防止低估 / 可能含「种子用户」
右上角的人，都应该进入第三部分的深度画像分析
利益相关方深度实战 · 授课PPT
58 / 170

## Slide 59
PART 02 · 全景扫描 · 优先级逻辑
优先级逻辑：先看哪一格？
从矩阵到「先做什么」的判断路径
Step 1
高·高
重点管理
→
Step 2
高·低
定期知会
→
Step 3
低·高
保持沟通
→
Step 4
低·低
基本告知
关键原则
1
先管理高·高
他们影响结果的能力最强
2
再知会高·低
防止「不了解」带来的误判
3
然后深耕低·高
可能含被低估的种子用户
4
最后基本告知低·低
精力有限时再处理
矩阵的价值不是分类，而是排序——决定你接下来把时间花在哪里
利益相关方深度实战 · 授课PPT
59 / 170

## Slide 60
PART 02 · 全景扫描 · 第四步
第四步：筛选 6 ~ 8 个核心人物
从高·高象限中筛选出你最需要深度分析的人
筛选标准：满足以下任意一条，就纳入核心清单
①
掌握关键资源
预算、审批权、技术能力
②
意见领袖效应
TA 的态度直接影响其他人的判断
③
反对足以阻断
若反对，能显著延缓甚至阻断项目
④
支持能加速
若主动支持，能显著加速项目落地
6 ~ 8 人
经验值：少于 6 个会遗漏关键人；多于 8 个分析深度会被稀释
利益相关方深度实战 · 授课PPT
60 / 170

## Slide 61
PART 02 · 全景扫描 · 核心清单
核心人物清单模板
✋ 确定你的 6~8 个核心人物——填入上一页筛选标准中符合的那条
✋ 练习
填入姓名 + 符合的筛选标准（①②③④）
#
姓名/称呼
符合的筛选标准
1
2
3
4
5
6
7
8
完成清单后，下一步进入第三部分——对这 6~8 人做深度画像
利益相关方深度实战 · 授课PPT
61 / 170

## Slide 62
PART 02 · 全景扫描 · 陷阱总览
穷举阶段最容易犯的四个错误
完成清单后快速检查——这四个陷阱决定清单质量
01
只列进「我认识的人」
关键影响者可能是你不认识的人
解法：主动问了解组织生态的人
02
把群体当成一个人
「门店店长们」不是一个人，内部有分化
解法：找到群体中的代表性个体单独分析
03
跳过维度五（受损方）
本能聚焦「谁会帮我」，不聚焦「谁会受损」
解法：受损方是沉默阻力，主动追问
04
用职级衡量影响力
副总裁可能漠不关心，基层老员工可能是关键
解法：按「对这个项目的实际影响力」定位
穷举的质量，决定了后续所有分析的上限
利益相关方深度实战 · 授课PPT
62 / 170

## Slide 63
PART 02 · 全景扫描 · 陷阱一
陷阱一：只列进「我认识的人」
「不认识」不等于「不存在于你的项目影响网络里」
直觉反应
应该有的认知
我的熟人网络是有限的
真正的关键人可能完全在你视野之外
我认识的人 = 我的常识范围
项目里需要分析的人远超常识范围
找不到 = 我不熟悉
找不到 = 我还没问对人
解决方法
主动问那些了解组织内部生态的人：
「你觉得这个项目推进，还有哪些人可能会受影响？」
方成复盘中提到的那位「管理华南区 20 家重点门店数据接口的中层员工」——正是这种「不认识」的人
利益相关方深度实战 · 授课PPT
63 / 170

## Slide 64
PART 02 · 全景扫描 · 陷阱二三四
陷阱二 / 三 / 四：群体与维度
三个经常同时犯的简化错误
陷阱
02
把群体当成一个人
「门店店长们」不是一个人——老店长 vs 新店长、大店长 vs 小店长顾虑不同、利益不同
✦ 找到群体中的代表性个体，单独分析
陷阱
03
跳过维度五（受损相关方）
推项目时本能聚焦「谁会帮我」，不是「谁会受损」。受损方是沉默的阻力——不说反对，只是不行动、拖时间
✦ 主动追问：谁会因此失去现有利益？
陷阱
04
用职级衡量影响力
副总裁可能对你的项目毫不关心；基层老员工可能是关键意见领袖。权力-利益矩阵里的「权力」是对这个项目的实际影响力
✦ 按「对这个项目的实际影响力」定位，不是职级
宁可多列几个人，也不要漏掉真正重要的——漏掉一个关键人，策略就可能建在沙上
利益相关方深度实战 · 授课PPT
64 / 170

## Slide 65
PART
03
深度画像
看见岗位背后的真实诉求
Deep Persona Mapping
六部分中的 / 3 / 6
利益相关方深度实战 · 授课PPT
065 / 170

## Slide 66
PART 03 / 深度画像
开场：害了方成的那句话
方成在项目启动时，对华南区大区总经理有一个判断...
"
"领导说推，他肯定支持。" —— 这是方成在项目启动时，对华南区大区总经理赵德年的判断。
这个判断来自哪里？
来自直觉。来自「常识」——总部让推，领导当然会支持嘛。
但这个判断完全是错的。
他没有公开说反对。他说了「支持」。但当方成需要他在关键时刻协调资源时，他总是「很忙，改天再说」；当一些门店店长找他投诉时，他态度模糊——这种模糊被下面的人解读成「领导对这事其实没那么在意」。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
66 / 170

## Slide 67
PART 03 / 深度画像
赵德年的真实处境
把"我对这个人的印象"替换成"这个人坐在那个位置上的真实处境"
1
年底核心KPI
门店坪效提升 8% —— 对年终奖和未来晋升至关重要。
2
资源争夺
未来三个月，运营团队精力要全用在「提坪效」上。
3
统报系统影响
不能给主指标加分，反而会占用运营团队大量精力。
1
公开表态
他说了「支持」—— 在领导面前没有表示反对。
2
真实态度
推是要推，但不能让它影响我的主指标。
3
实际行为
关键协调时刻「很忙」；门店店长投诉时态度模糊。
方成的错误：从未坐在赵德年的位子上，想过那个位子上的人今年最大的压力是什么。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
67 / 170

## Slide 68
PART 03 / 深度画像
深度画像的核心问题
把模糊印象，替换成有岗位逻辑支撑的可预测判断
他坐在那个位置上，天然会在乎什么？
岗位职责、KPI、汇报关系——这些是可以从组织信息推断的客观内容。
他的绩效是怎么算的？他最怕让谁失望？
了解他的汇报链，等于了解他行动的真实驱动力。
这个项目对他意味着什么？成功和失败分别会带来什么？
项目对他的「利害」决定了他的配合度——而不是你的方案好不好。
一旦你知道一个人天然会在乎什么，"搞不定"就会变成"找到正确的切入点还没用"。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
68 / 170

## Slide 69
PART 03 / 深度画像
重要前提：先放下「他这个人怎么样」
深度画像最容易走偏的一步，就是变成"性格分析"
性格判断（主观 · 难以预测）
「他比较保守」「她很强势」「这人不好打交道」
这类描述的问题：
· 哪种程度的保守？
· 在什么事情上保守？
· 跟谁说话时保守？
· 没有可操作的指引
岗位利益（客观 · 可预测）
他的KPI是什么？他向谁汇报？
这类信息的优势：
· 公开的绩效体系可查
· 组织架构可看
· 跟了解情况的人聊两句
· 不依赖主观感受
分析的起点永远是：他坐在那个位置上，天然会在乎什么。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
69 / 170

## Slide 70
PART 03 / 深度画像
性格 vs 岗位利益：分析起点的选择
性格是第二层，岗位利益是基础
性格描述（参考价值有限）
岗位利益（分析的基础）
「他比较保守」
他的KPI是系统稳定性，新方案会增加故障风险
「她很强势」
她直线上级是CFO，最怕出现合规问题
「这人不好打交道」
他的核心目标是把团队从救火型转向规划型
主观判断，依赖个人印象
客观信息，可通过组织情况推断
难以预测行为模式
可预判在项目中的真实反应
沟通风格补充信息
分析的起点和基础
利益相关方深度实战 · 授课PPT
70 / 170

## Slide 71
PART 03 / 深度画像
深度画像五维框架
五个维度有逻辑顺序：岗位处境 → 个人层面 → 预判 → 沟通要点
01
基本定位
他在这个项目中扮演什么角色
02
岗位利益
KPI / 汇报链 / 核心目标 / 项目影响
03
个人诉求
被认可 / 安全感 / 掌控权 / 发展空间...
04
态度预判
他在乎什么 / 不在乎什么 / 怎么打动他
05
沟通要点
时机方式 / 协作障碍 / 借力关键人
按顺序来，不要跳着填。
这是整个画像框架中最重要的部分——也是大多数人分析得最浅的地方。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
71 / 170

## Slide 72
PART 03 / 深度画像 / 维度①
维度①：基本定位
他在这个项目中扮演什么角色——不是"他的职位是什么"
问自己的问题：项目推进过程中，他起什么作用？
1
决策授权者
项目最终能否推进、资源能否到位，要经过他的审批或授权
2
资源控制者
掌管预算、人力、技术或关键渠道的人
3
执行关键节点
流程中某个关键环节的负责人，他卡住整个流程就卡住
4
隐性影响者
不直接参与，但他的态度会影响其他人跟不跟进
5
潜在阻力者
项目推进可能触及他的既有利益，他有动机让项目变慢或失败
6
天然支持者
项目成功对他有直接好处，他有内在动力配合推进
一个人可以同时属于多个类型。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
72 / 170

## Slide 73
PART 03 / 深度画像 / 维度①
六种角色：从权力与利益两个维度识别
左列（被动支持） vs 右列（主动影响）
偏"配合"类（可借力）
偏"卡点"类（需重点攻关）
天然支持者：项目成功对他有直接好处
决策授权者：审批与资源最终由他决定
执行关键节点：他卡住，流程就卡住
资源控制者：掌管预算、人力、技术或关键渠道
隐性影响者：不直接参与，但态度影响他人
潜在阻力者：项目触及既有利益，可能主动拖延
实用建议：把核心人物逐个过一遍，标注他属于哪一类（或哪几类），以及为什么。这会直接决定你在他身上投入多少时间。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
73 / 170

## Slide 74
PART 03 / 深度画像 / 维度②
维度②：岗位利益分析
这是整个画像框架中最重要的部分——也是大多数人分析得最浅的地方
岗位利益分析问的不是「他这个人怎么样」，而是四个可以查询和推断的问题。
1
核心KPI和绩效压力是什么？
大区总经理在意整体业绩；运营经理在意执行效率；IT经理在意系统稳定性。
2
需要向谁负责，向谁汇报？
他的行动会倾向于「让直线上级满意」，而不是「支持你的项目」——除非这两件事是一件事。
3
最核心的工作目标和业绩来源？
今年最看重什么？职业发展下一步？组织内地位靠什么维持？
4
项目成功/失败对他的直接影响？
成功 = 更多工作量？更好的数据？更高的可见度？失败 = 被追责？省了一大堆麻烦？
这四个问题，往往可以通过了解组织情况来回答——不需要高深的调研技能。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
74 / 170

## Slide 75
PART 03 / 深度画像 / 维度②
四个核心问题：从岗位到项目的"利益推演"
不同岗位的绩效来源天差地别
1
问题一：核心KPI和绩效压力
大区总经理在意整体业绩；运营经理在意执行效率；IT经理在意系统稳定性。
2
问题二：汇报链（向谁负责）
了解他的汇报链，等于了解他最怕让谁失望。
1
问题三：核心工作目标
今年最看重什么？职业发展下一步在哪里？组织内地位靠什么维持？
2
问题四：项目对他的影响
成功对他意味着什么？失败对他意味着什么？这是配合度的核心。
你的项目是帮他们实现KPI，还是在KPI压力期给他们增加额外负担？
利益相关方深度实战 · 授课PPT
75 / 170

## Slide 76
PART 03 / 深度画像 / 维度② / 问题一
问题一：核心KPI和绩效压力
不同岗位的绩效来源天差地别——这是判断"他会多配合"的第一步
他今年背的核心指标是什么？他的压力来自哪里？
大区总经理
在意整体业绩、区域市场份额；项目能加业绩就支持，反之则阻力大。
运营经理
在意执行效率和问题数量；项目会增加工作量的，配合度直接下降。
IT经理
在意系统稳定性和故障次数；新系统如果带来不稳定风险，天生警惕。
财务经理
在意准确率和合规性；项目如果触及合规灰色地带，态度保守。
判断：项目是帮他们实现KPI，还是在KPI压力期给他们增加额外负担？
利益相关方深度实战 · 授课PPT
76 / 170

## Slide 77
PART 03 / 深度画像 / 维度② / 问题二
问题二：汇报链——他最怕让谁失望
了解他的汇报链，等于了解他行动的真实驱动力
他的直线上级是谁？横向汇报关系里，他在意谁的态度？
01
直线上级是谁？
他的行为会优先响应直线上级的信号，而不是你。你的方案如果和他的直线上级意志一致，他会顺畅配合；不一致，他会拖延或应付。
02
横向关键人是谁？
他对谁汇报或频繁沟通？比如陈静同时向集团CTO和大区总经理赵磊汇报——赵磊的态度对她的配合度影响巨大。
03
他最怕让谁失望？
这是最直接的驱动力。一旦他最在意的人表态支持，他配合的意愿会显著提升。
汇报关系不是组织图上的实线虚线——是"他实际响应谁"的判断。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
77 / 170

## Slide 78
PART 03 / 深度画像 / 维度② / 问题三
问题三：核心工作目标与业绩来源
他今年最看重什么？职业发展下一步在哪里？
他今年的"主战场"是什么？他在组织内的地位靠什么维持？
他今年最看重的事情是什么？
不只是KPI——是他在组织内证明自己价值的"主战场"。把项目嵌入他的主战场，他会自然推进。
他的职业发展下一步在哪里？
晋升？轮岗？转管理？转业务？项目能为他下一步"加分"吗？这决定他投入的精力。
他在组织内的地位靠什么维持？
是业务能力？人脉？资历？还是不可替代的"关键人"位置？搞清楚这点，就知道他对项目的"安全感"边界。
这些问题的答案，决定了他面对你的项目时会优先考虑什么。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
78 / 170

## Slide 79
PART 03 / 深度画像 / 维度② / 问题四
问题四：项目成功/失败对他的直接影响
把"项目对他意味着什么"想清楚——这决定他配合的力度
站在他的椅子上想：项目成功，他得到什么？失败，他失去什么？
1
更多工作量？
上线后他要持续维护——如果他本就超负荷，这就是负担。
2
更好的数据报告？
项目能让他的汇报材料更漂亮——这会显著提升他的支持度。
3
更高的可见度？
项目能否让他的名字出现在集团层面的成果里？可见度是关键动力。
1
被追责？
如果项目失败会被归因到他的部门，他会非常保守；反之他会积极推动。
2
没什么影响？
如果失败对他"无所谓"，他的优先级会立刻让位给自己的主指标。
3
省去一大堆麻烦？
最危险的信号——他内心希望项目失败，这样他可以维持现状。
最危险的情况：他"无所谓"成败，且失败反而让他更轻松。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
79 / 170

## Slide 80
PART 03 / 深度画像 / 维度③
维度③：个人诉求分析
在岗位利益之上，每个人还有个人层面的诉求
个人诉求不完全由岗位决定，但也不是随机的——和他目前的处境、过去的经历、未来的目标密切相关。
1
被认可 / 被看见
希望自己的付出和价值被公开承认；对「抢功」特别敏感
2
安全感 / 稳定
担心改变带来的不确定性；对「风险」高度警觉
3
掌控权
不喜欢被「空降」的方案；喜欢参与过程、有话语权
4
发展空间
希望这件事能让自己的能力或影响力提升
5
团队关系维护
不希望项目破坏他与下属或同事的关系
6
减轻负担
当前工作已经很满，不想再增加事情
同一个人可能同时有多种个人诉求。信息相对"软性"，需要通过观察来获取。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
80 / 170

## Slide 81
PART 03 / 深度画像 / 维度③
六类诉求：判断"他在项目中最想要什么"
岗位利益是客观的，个人诉求是主观的——别混着填
诉求类型
典型表现
被认可/被看见
希望付出被公开承认；对"抢功"特别敏感
安全感/稳定
担心改变带来的不确定性；对"风险"高度警觉
掌控权
不喜欢被"空降"的方案；喜欢参与过程、有话语权
发展空间
希望这件事能让自己的能力或影响力提升
团队关系维护
不希望项目破坏他与下属或同事的关系
减轻负担
当前工作已经很满，不想再增加事情
区分：岗位利益是组织信息可推断；个人诉求需要观察才能了解。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
81 / 170

## Slide 82
PART 03 / 深度画像 / 维度④
维度④：态度与行为预判
结合前三维度，预判他对项目的天然态度——以及"切入哪里"最有效
预判必须有依据——他的KPI和这个项目的关系是什么？他的行为模式是什么？
他在乎什么？
项目能为他带来的价值，他天然会关注的点——找到他"主战场"和项目的连接点。
他不在乎什么？
对他无效的说辞——不要把时间浪费在这里。比如对KPI导向的人讲宏大叙事。
什么能真正打动他？
最有效的切入角度：利益切入 / 逻辑切入 / 情感切入（三选一或组合）。
最常见错误：对所有人用同一种切入方式。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
82 / 170

## Slide 83
PART 03 / 深度画像 / 维度④
三种切入角度：选对"打动他"的方式
切入点的选择逻辑是"他的信息处理偏好"，不是"你的习惯"
01
利益切入
用数据或案例说明"这件事能帮你实现你在乎的目标"
适用：KPI导向强、结果驱动的人
风险：对"过程体验"重视的人效果有限
02
逻辑切入
用清晰的论证说明"为什么这件事是对的"
适用：分析型、对可行性存有理性疑虑的人
风险：对关系导向的人容易显得冷冰冰
03
情感切入
用参与感、被重视感、信任关系来推动
适用：对关系和过程体验看重的人；在意"自己立场被尊重"的人
风险：对强KPI导向的人效果有限
强KPI的人讲关系效果有限；重自主权的人用数据说服可能引发"被安排"的抵触。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
83 / 170

## Slide 84
PART 03 / 深度画像 / 维度⑤
维度⑤：沟通与协作要点
把前面所有分析转化成"具体怎么与这个人打交道"的操作建议
具体到：在什么场合沟通？避开什么时机？先说什么？不要说什么？
与他沟通时需要注意什么？
时机、方式、禁忌话题、风格偏好——比如忙时不要提、避免让他觉得被"安排"。
与他协作时最容易出现的障碍？
需求冻结后的修改？会议冲突？信息不同步？——预判到障碍，提前设流程规避。
他身边有没有可以借力的关键影响者？
谁说话他比较听？谁可以帮你在他面前铺垫？——找到关键"二传手"。
写"保持良好关系"是无效建议；写"在她最忙时不要提"才是操作。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
84 / 170

## Slide 85
PART 03 / 深度画像 / 示范
示范人物：陈静（IT部华北区负责人）
叶云对IT部负责人陈静的完整五维画像——请你在读时同步思考：你的某个核心人物会有什么不同？
人物档案
陈静
IT部华北区负责人
性别
女
年龄
42岁
背景
IT出身
工龄
华北区13年
五维画像速览
①
基本定位
资源控制者 × 天然支持者
②
岗位利益
KPI：系统稳定性 + 重点项目按期交付
③
个人诉求
技术方案可靠性；最怕需求不稳定
④
态度预判
需要清晰需求规格 + 完整时间计划
⑤
沟通要点
非正式探底 + 借力集团CTO背书
下一页开始，详细展示每一个维度的分析过程。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
85 / 170

## Slide 86
PART 03 / 深度画像 / 示范 / 维度①
陈静 / 维度① 基本定位
资源控制者 × 天然支持者（双重角色）
项目中的角色：
资源控制者 × 天然支持者
资源控制者
统报系统的技术部署完全依赖IT团队。
陈静是系统能否按期上线的关键决定者——她卡住，IT资源就排不上。
天然支持者
系统一旦落地，IT部门维护的手工数据清洗工作量会大幅减少。
她是项目成功后的直接受益者之一——这是她的内在动力。
一个人可以同时属于多个类型。识别她多重角色后，才能针对性设计协作方式。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
86 / 170

## Slide 87
PART 03 / 深度画像 / 示范 / 维度②
陈静 / 维度② 岗位利益分析
四个问题逐个回答，画像立刻变得可预测
问题一：KPI与绩效压力
系统稳定性（故障率）+ 重点项目按期交付率。人手不足被业务"插队"，统报系统直接符合她"减少数据重复处理"的年度目标。
问题二：汇报链
直线上级是集团CTO；横向汇报大区总经理赵磊。赵磊的态度会大大减少其他部门在"IT排期"上给她的压力。
问题三：核心工作目标
未来两年推动华北区IT从"救火型"向"规划型"转变。统报系统是她推动这个转变的可见成果之一。
问题四：项目对她的影响
成功 = 年度汇报亮点 + 数据清洗减少 + 集团IT体系留痕；失败 = 团队白消耗 + 年终缺拿得出手的项目。
画像的核心：把"她会不会支持"变成"她的KPI和这个项目的关系是什么"。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
87 / 170

## Slide 88
PART 03 / 深度画像 / 示范 / 维度③
陈静 / 维度③ 个人诉求分析
她最在意的事 + 她的核心顾虑
1
她目前最在意的事
技术方案的可靠性——她不想接一个"推了一半再来反复改"的系统，这会让她的IT团队非常被动。
1
她的核心顾虑
需求不稳定——最担心"业务侧想法没想清楚，先让IT搭好了，后面一直改"。
关键经历：一次"被仓促推进"的项目
过去她接了一个业务主导的系统项目，前期沟通不充分，上线后暴露大量bug，她的团队花了半年做修补，年终绩效因此受影响。这个经历让她对"被仓促推进"的项目有额外的警惕。
如果叶云给她"需求清晰、节奏稳定、有完整规划"的信号，她的配合度会大幅提升。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
88 / 170

## Slide 89
PART 03 / 深度画像 / 示范 / 维度④
陈静 / 维度④ 态度与行为预判
她在乎什么 / 她不在乎什么 / 什么能打动她
她在乎什么（最有效的切入点）
她不在乎什么（不要浪费时间的）
需求的稳定性和技术方案的完整性；IT团队的工作量是否可控
"集团数字化转型战略"之类的宏大叙事对她意义不大
项目结果是否有可见的业务价值（支撑她的年终汇报）
纯粹的关系型说服——她是技术型人格，需要看见"做得到"的技术依据
一份清晰的需求规格说明书（必做/可选分明）
一份说"尽快上线"的时间表——她要看的是现实计划，不是决心
叶云明确表态"在需求变更上给IT部话语权"
把决策权完全交给业务方——会让她立刻警觉
切入点选择 = 利益切入 + 逻辑切入。技术型人格，看得见"做得到"才动。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
89 / 170

## Slide 90
PART 03 / 深度画像 / 示范 / 维度⑤
陈静 / 维度⑤ 沟通与协作要点
把前面所有分析转化成"具体怎么打交道"
沟通注意事项
正式沟通前先非正式探底（一起喝茶/午饭），了解她目前的工作量状态。话题焦点：技术实现可行性 + IT团队合理工作量——不是"业务有多需要"。
协作障碍预判
最容易出问题：需求冻结之后业务侧中途提修改，她的团队承担返工压力→态度急转。预防：立项前把"需求变更流程"谈清楚，双方签字确认。
借力关键人
她非常信任集团CTO（直线上级）。叶云后来借助总部项目负责人林峰，请他推动了CTO的正式背书——整个IT协作顺畅很多。
"在她最忙时不要提"是有效建议；"保持良好关系"是无效建议——具体到操作上。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
90 / 170

## Slide 91
PART 03 / 深度画像 / 示范复盘
陈静 / 完整复盘：从模糊到可预测的转变
把"陈静这个人怎么样"替换成"陈静在岗位上的真实处境"
常见误区（直觉判断）
正确做法（画像支撑）
她做IT的，应该对系统项目天然感兴趣
她在意的是系统稳定性，不是"是否上线"。需求不稳的项目她天然警惕
跟她讲"集团数字化转型"会让她支持
她需要看见"做得到"的技术依据——宏大叙事对她无效
她是支持者，不用特别花精力
她是关键节点+天然受益者双重角色——需要明确的话语权保障
正式邮件发个需求规格就行
先非正式探底（茶/饭）+ 正式沟通 + 借力CTO背书——三步组合
只要她支持就能推动
还要预判需求变更风险，提前签变更流程——这是协作的最大障碍
一旦你知道她的KPI是什么、最怕什么、天然会在乎什么——"搞不定"就变成"找到正确切入点还没用"。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
91 / 170

## Slide 92
PART 03 / 深度画像 / 练习
练习：完成你的第一张深度画像
用陈静示范为参考，完成6~8个核心人物中的第一张
✋
深度画像分析卡 · 每张预计 15~20 分钟
建议从「你目前最难判断」或「你感觉最重要」的那个人开始。
1
基本信息
姓名、部门岗位、年龄范围、任职时间
2
维度①
基本定位（6种角色类型，可多选）
3
维度②
岗位利益（4个核心问题）
4
维度③
个人诉求（在意的事 + 顾虑）
5
维度④⑤
态度预判 + 沟通要点
认真填写，不要敷衍——这一步的质量直接决定后面破局策略的有效性。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
92 / 170

## Slide 93
PART 03 / 深度画像 / 练习 / 基本信息
画像卡 1 / 基本信息
用基础信息建立"这是谁"的基本档案
✋ 练习 · 人物画像卡 # ___
姓名 / 称呼
________________________
部门 / 岗位
________________________
年龄（大概范围）
________________________
在这个组织/岗位上的时间
________________________
这些字段看似简单——但很多人对"任职时间"都没想清楚。它是判断他对组织熟悉度、影响力深度的关键信息。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
93 / 170

## Slide 94
PART 03 / 深度画像 / 练习 / 维度①
画像卡 2 / 维度① 基本定位
他在项目中扮演什么角色（可多选，并说明为什么）
✋ 练习 · 人物画像卡 # ___ / 维度①
角色类型（可多选）：
A
决策授权者
B
资源控制者
C
执行关键节点
D
隐性影响者
E
潜在阻力者
F
天然支持者
为什么选这些类型？
利益相关方深度实战 · 授课PPT
94 / 170

## Slide 95
PART 03 / 深度画像 / 练习 / 维度②
画像卡 3 / 维度② 岗位利益分析
四个问题——大多数人在这一层最浅
✋ 练习 · 人物画像卡 # ___ / 维度②
①
他的核心KPI和绩效压力是什么？
②
他需要向谁负责？他最怕让谁失望？
③
他今年最核心的工作目标和业绩来源是什么？
④
项目成功 / 失败，分别对他意味着什么？
写"他比较强势"不算——把性格描述替换成岗位信息。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
95 / 170

## Slide 96
PART 03 / 深度画像 / 练习 / 维度③-⑤
画像卡 4 / 维度③到⑤ · 个人诉求 + 预判 + 沟通
从"他是谁"走到"怎么与他打交道"
✋ 练习 · 人物画像卡 # ___ / 维度③-⑤
维度③ 个人诉求
1. 他目前最在意的事情是什么？ 2. 他有哪些顾虑或潜在担忧？
维度④ 态度与行为预判
1. 他对这个项目天然会持什么态度？ 2. 他在乎什么 / 不在乎什么？ 3. 什么最有可能打动他？
维度⑤ 沟通与协作要点
1. 与他沟通时需要注意什么？ 2. 与他协作时最容易出现的障碍？ 3. 他身边有没有可以借力的关键人？
按此格式，把你剩余的5~7个核心人物逐一完成。每完成一张，画像体系就完整一点。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
96 / 170

## Slide 97
PART
04
三阶九梯定位
从「感觉他支持」到「知道他在哪里」
Three Stages, Nine Levels of Positioning
六部分中的 / 4 / 6

## Slide 98
PART 04 · 三阶九梯定位
「他说支持」 ≠ 「他支持」
表态与行为之间的巨大鸿沟
"
「没问题」和「我会主动推进这件事」之间，有一段很大的距离。
—— 叶云在第二个月的复盘
三阶九梯要解决的问题
把定性的「感觉他支持 / 反对」
转化成有行为依据的、精确的位置判断
从而为每个人选择最有针对性的策略
利益相关方深度实战 · 授课PPT
98 / 170

## Slide 99
PART 04 · 三阶九梯定位
老张的举手与拖延
一个让叶云短暂困惑的案例
第一个月
启动会举手
门店运营经理老张参会举手：「支持，没问题，我们配合」
第二个月
数据接口延迟
老张门店的数据接口迟迟没有完成配置，问时说「最近比较忙」
第十周
仍未推进
进度还是没动，叶云开始认真分析老张的实际处境
复盘发现
表面顺从、内心保留
举手因为大区总在场，保留因为要改习惯且无资源支持
利益相关方深度实战 · 授课PPT
99 / 170

## Slide 100
PART 04 · 三阶九梯定位
三阶九梯：总览
三个大阶，每阶三个层次，共九个精确位置
A 阶 · 支持
A1
投入
A2
接受
A3
顺从
B 阶 · 中立
B1
无感
B2
犹豫
B3
冷漠
C 阶 · 反对
C1
怀疑
C2
抗拒
C3
破坏
判断依据是行为，不是表态
利益相关方深度实战 · 授课PPT
100 / 170

## Slide 101
PART 04 · 三阶九梯定位
A 阶：支持的三个层次
表面看都是「支持」，但支持的深度和主动性有很大差异
A1
投入
真正意义上的盟友
不用你说，他就动了
行为特征
主动联系你同步进展；你没在场的会议里帮你说话；主动把可用资源引荐给你；遇到阻碍时不等你，自己先想办法
A2
接受
认可价值，愿意配合
你推他就动，你不推他就停
行为特征
你安排的事他会做；你问他意见他会给出正向反馈；但你不主动推进，他不会主动跟进；不会阻碍，也不会创造推进力
A3
顺从
外部压力下配合
表面同意，内心保留
行为特征
公开场合表态「没问题」；但执行上总有各种延误；遇到额外投入要求时以「很忙」「排期」等方式规避
最需要注意的误判：A3 最容易被错当成 A2 甚至 A1
利益相关方深度实战 · 授课PPT
101 / 170

## Slide 102
PART 04 · A 阶 · A1
A1
投入
真正意义上的盟友 —— 不是因为你请求了他，是他自己认定这件事值得做
核心判断
不用你说，
他就动了
主动付出时间、精力和资源
主动帮你推动其他人
主动在你没想到的地方解决问题
行为特征（你能观察到的）
1
主动联系你同步进展
2
在你没在场的会议里帮你说话
3
主动把可用资源引荐给你
4
遇到阻碍时不等你，自己先想办法
A1 让你拥有「不需要管理的同盟军」
利益相关方深度实战 · 授课PPT
102 / 170

## Slide 103
PART 04 · A 阶 · A2
A2
接受
认可项目价值，愿意配合 —— 但不会主动发起行动
核心判断
你推他就动，
你不推他就停
不会对项目产生阻碍
也不会主动创造推进力
需要持续管理
行为特征
你安排的事他会做
你问他意见会给出正向反馈
你主动推进时他配合顺畅
你不主动推进，他不会主动跟进
A2 是「合格的同盟军」，但不要误以为是 A1
利益相关方深度实战 · 授课PPT
103 / 170

## Slide 104
PART 04 · A 阶 · A3
A3
顺从
表面同意，但并非真心支持 —— 配合是外部压力，不是内心认同
⚠ 警惕：A3 最容易被错当成 A2 甚至 A1
为什么是 A3
·
上级要求、流程规定
·
不配合的代价太高
·
公开场合不举手会显得「不配合」
·
新系统要改变操作习惯，无额外资源
行为特征（非常关键）
1
公开场合表态「没问题」
2
执行上总有各种延误
3
用「很忙」「排期」规避额外投入
4
不主动，不透明，不报问题
那张「支持的举手」可能是 A3，不是 A2
利益相关方深度实战 · 授课PPT
104 / 170

## Slide 105
PART 04 · A 阶对比
A 阶对比：误判陷阱
同样是「支持」，看哪些行为信号能帮你区分 A1 / A2 / A3
观察维度
A1 投入
A2 接受
A3 顺从
你不在场时的表现
主动帮你说话，捍卫项目
不会说坏话，也不会主动推广
不会说，但也不帮你说话
需要额外资源时
主动协调，甚至把自己的资源让出来
你提要求他做，但不主动加码
以「忙」「排期」规避
遇到阻碍的反应
不等你，自己先想办法解决
等你给方向，你给就动
借阻碍合理化拖延
主动反馈问题
主动告诉你可能的风险
你问才答
不主动，不透明，不报问题
判断依据是行为，不是表态 —— 一张支持的举手 ≠ A2
利益相关方深度实战 · 授课PPT
105 / 170

## Slide 106
PART 04 · 三阶九梯定位
B 阶：中立的三个层次
同样是「不反对」，但原因和后续处理方式完全不同
B1
无感
不反对，因为不在乎
既不支持也不反对
行为特征
不出现在项目相关的讨论中；你找他他会配合但不会主动跟进；问意见时说「都行」「你决定」
B2
犹豫
观望中 —— 转化性价比最高
了解项目，尚未做判断
行为特征
会主动了解项目进展；非正式场合问「到底有没有在推」；措辞模糊「方向对但还要看看」；等有影响力的人先表态
B3
冷漠
有意识地保持距离
意识到了，选择不参与
行为特征
回复慢或不回；项目讨论中保持沉默；说「我看看吧」「这事不好说」；若即若离，难以判断真实立场
B2 犹豫 = 转化性价比最高的群体
利益相关方深度实战 · 授课PPT
106 / 170

## Slide 107
PART 04 · B 阶 · B1
B1
无感
既不支持也不反对 —— 这件事和他感知到的利益没有交集
核心判断
这件事
跟我没关系
不是对你有敌意
只是缺乏利益交集
可能完全不了解项目
行为特征
·
不出现在项目相关的讨论中
·
你找他他会配合，但不会主动跟进
·
问他意见时说「都行」「你决定」
·
不主动了解项目，不主动反馈
B1 不需要说服 —— 需要的是「让他看到这件事和他有关」
利益相关方深度实战 · 授课PPT
107 / 170

## Slide 108
PART 04 · B 阶 · B2 重点
B2
犹豫
转化性价比最高
了解项目，但在观望 —— 有顾虑，也有一定的兴趣
转化条件 = 让他看到「这件事对我的价值 > 我的顾虑」
行为特征
1
主动了解项目进展
2
非正式场合问「到底有没有在推」
3
措辞模糊：方向对但还要看看
4
等有影响力的人表态后再跟进
为什么性价比最高
✓
立场已经在动摇 —— 已有兴趣
✓
不需要根本改变立场
✓
只需要补足最后一块价值证明
✓
转化为 A2 后，能成为同盟军
利益相关方深度实战 · 授课PPT
108 / 170

## Slide 109
PART 04 · B 阶 · B3
B3
冷漠
有意识地保持距离 —— 不同 B1 的「没意识到」，B3 是「选择不参与」
核心判断
意识到了，
选择不参与
过去被类似项目辜负过
不想被卷入的顾虑
对项目的隐性不认同
行为特征
你联系他，回复很慢或不回
项目讨论中保持沉默
对关键人说「我看看吧」「这事不好说」
若即若离，让你难以判断真实立场
B3 难处理 —— 必须先识别背后的真实原因
利益相关方深度实战 · 授课PPT
109 / 170

## Slide 110
PART 04 · 三阶九梯定位
C 阶：反对的三个层次
同样是「反对」，处理方式差距很大 —— 错误判断会导致完全无效的策略
C1
怀疑
理性质疑
对可行性、必要性持怀疑
行为特征
会议上提出有逻辑的质疑；要求看数据和依据；你能给出有说服力的回应，他可以被转化
C2
抗拒
利益 / 价值冲突
反对的不是方案，是「对我不好」
行为特征
表面不公开反对；绕开你向别人传达消极信号；「原则上支持，但有些细节需要再谈」
C3
破坏
主动阻挠
制造阻碍、动员消极
行为特征
向上级投诉「问题」；背后向关键人施压；在节点处制造障碍；故意「帮倒忙」
C 阶的难度排序：C1 < C2 < C3 —— 判断错了，满盘皆输
利益相关方深度实战 · 授课PPT
110 / 170

## Slide 111
PART 04 · C 阶 · C1
C1
怀疑
理性质疑 —— 不是敌意，也不是利益冲突，是「我还没看到足够的理由」
核心判断
我还没看到
足够的理由
质疑的是可行性 / 必要性
质疑的是方案质量
可以转化 —— 拿出有说服力的回应
行为特征
1
在会议上提出有逻辑的质疑（数据准确性、推进时间表）
2
会要求看数据和依据
3
不带情绪，针对事不针对人
4
如果你能给出回应，他可以被转化
C1 不是敌人 —— 是项目的免费质量审查员
利益相关方深度实战 · 授课PPT
111 / 170

## Slide 112
PART 04 · C 阶 · C2
C2
抗拒
明确的利益冲突或价值冲突 —— 反对的根源不在逻辑层，而在利益层
⚠ 简单的逻辑说服对 C2 无效 —— 必须处理利益层
核心判断
这件事对我不好
·
有明确利益冲突
·
价值层面不认同
·
反对的不是方案本身
·
根源在利益层
行为特征
1
表面不公开反对（为维持关系）
2
实际上不配合
3
绕开你向别人传达消极信号
4
「原则上支持，但具体细节需要再谈」
C2 必须从「利益层」破局 —— 详见第五部分
利益相关方深度实战 · 授课PPT
112 / 170

## Slide 113
PART 04 · C 阶 · C3 高危
C3
破坏
主动阻挠项目推进 —— 涉及更深层的组织政治，普通沟通策略难以解决
✕ 高危信号：主动制造阻碍、动员他人消极情绪
行为特征
主动向项目的上级反映「问题」
在背后向关键人施压
在项目推进节点处制造障碍
故意「帮倒忙」 —— 看似配合实则破坏
本质解读
✕
不是为了利益
✕
是组织政治 / 立场对立
✕
沟通策略已经失效
✕
需要更高层级介入或绕过
C3 是组织问题，不是沟通问题
利益相关方深度实战 · 授课PPT
113 / 170

## Slide 114
PART 04 · C 阶处理策略
C 阶处理策略
三个层级对应三种完全不同的处理路径
C1
怀疑
核心策略
用数据和依据回应
逻辑回应 / 价值证明
具体动作
准备数据、历史误差率、试点案例；主动约他单独沟通；把他作为质量审查的同盟军
C2
抗拒
核心策略
处理利益层问题
价值交换 / 利益重构
具体动作
找出他的具体利益顾虑；设计价值交换方案；可能需要你「给他」一些他想要的东西
C3
破坏
核心策略
升级处理 / 借力
组织政治 / 上级支持
具体动作
普通沟通无效；需要上级支持或绕过其影响范围；可能需要重新评估项目策略本身
错位处理 = 资源浪费 + 时机错失
利益相关方深度实战 · 授课PPT
114 / 170

## Slide 115
PART 04 · 原则 1 / 3
01
看行为，不看表态
说「支持」未必是真支持 —— 唯一可信的依据是「做了什么」
他的表态
实际行为
真实定位
「支持，没问题」
执行极慢、用「很忙」规避
A3 顺从
「方向是对的」
主动了解进展、跟进细节
B2 犹豫（可能转 A2）
「数据准确性怎么保证？」
要求看依据、提具体问题
C1 怀疑（可被转化）
「原则上支持」
私下向别人说消极的话
C2 抗拒
开会举手是 A2 还是 A3？看他后续有没有主动跟进
利益相关方深度实战 · 授课PPT
115 / 170

## Slide 116
PART 04 · 原则 2 / 3
02
定的是当前状态，不是永久标签
三阶九梯描述的是此刻这个人的位置，不是他固定不变的属性
示例 1：B2 犹豫 → A2 接受
关键支持者公开表态
B2 看到了价值 + 风险下降，立场倾向支持
示例 2：A2 接受 → B2 犹豫
项目遇到挫折
A2 开始观望，立场退回 B2 —— 状态会变
三阶九梯不是贴标签
是建立「有行为依据的、当前时刻的」坐标
你不是在判断这个人好不好
你是在看这件事上，他现在站在哪里，以及他下一步可能往哪里走
状态会变，策略要跟着变
利益相关方深度实战 · 授课PPT
116 / 170

## Slide 117
PART 04 · 原则 3 / 3
03
结合画像交叉验证，不凭直觉
把画像信息和实际行为对照，发现「不按预期行动」的人 = 真正的卡点
1
画像预测
基于第三部分深度画像：岗位利益、个人诉求、行为预判
示例
陈静的岗位利益是「保 IT 系统稳定」，应该倾向 A2 支持
2
行为观察
对照实际发生的行为：他在做什么？
示例
但陈静主动来问需求规格、在 IT 内部主动把项目提前 —— 行为像 A1
3
交叉验证
预测 vs 实际不一致 = 信号
示例
找到差距原因：「需求规格清晰」= 她的核心诉求。差距是发现卡点的入口
直觉常常有依据，但依据未必对 —— 用画像和事实交叉验证
利益相关方深度实战 · 授课PPT
117 / 170

## Slide 118
PART 04 · 案例复盘
叶云的完整定位复盘
项目启动两个月后，对六个核心人物的完整定位
人物
初始直觉
分析后定位
变化方向
定位依据（行为）
赵磊（大区总）
A2 支持
A3 顺从
↓
协调资源总是「改天」；店长投诉时态度模糊
陈静（IT负责人）
B2 犹豫
A2 接受→A1
↑
主动来问需求；IT 内部排期主动提前项目
王建国（财务经理）
B1 无感
C1 怀疑
↓
提出三个数据准确性具体质疑；要求历史误差率
孙伟（老店长）
A2 接受
C2 抗拒
↓↓
非正式场合说「别急着改」；接口以「IT 排期」拖延
老张（运营经理）
A2 接受
A3 顺从
↓
启动会举手（大区总在场）；执行极慢；不报问题
数据接口中层员工
未纳入
C2 抗拒
↓
「在排期」永远没确定时间线；方成完全漏掉
最关键的发现：直觉和实际差距越大，越要警觉
利益相关方深度实战 · 授课PPT
118 / 170

## Slide 119
PART 04 · 定位对比
定位表：六人对比
把六个人按 A / B / C 阶分组，看清整体格局
A 阶
支持阵营
1 人
· 陈静 (A2→A1)
可依靠的力量 —— 向其要资源
B 阶
中立阵营
0 人
· （无）
无 B2 可转化 —— 中立阵营缺位
C 阶
反对阵营
4 人
· 王建国 (C1)
· 孙伟 (C2)
· 数据接口 (C2)
· 赵磊 (A3 名义)
C1 回应数据；C2 处理利益
整体格局：A 阵营薄弱，C 阵营过强 —— 这是叶云需要破的局
利益相关方深度实战 · 授课PPT
119 / 170

## Slide 120
PART 04 · 关键发现
关键发现：孙伟被严重低估
从「A2 接受」到「C2 抗拒」 —— 定位如何改变整个局面
定位过程
A2 接受
→
C2 抗拒
叶云发现的行为证据：
·
启动会没有举手也没反对
·
非正式场合对其他店长说「别急着改」
·
门店数据接口「IT 排期」拖延
·
基层店长私下问「孙店长怎么看」
连锁影响
孙伟的消极信号
正在影响整个门店群体
✦
他是非正式领袖
✦
其他店长引用他的观点
✦
他的抗拒 = 群体的抗拒
✦
找到他 = 找到破局起点
找到这个关键节点 —— 是叶云后来破局的起点之一
利益相关方深度实战 · 授课PPT
120 / 170

## Slide 121
PART 04 · 练习 1 / 2
15-20 分钟
练习一：定位你的 6-8 个核心人物
对照深度画像的分析结果，以及你实际观察到的行为
#
人物姓名/称呼
初始直觉
分析后定位
定位依据（1-2 个具体行为）
1
2
3
4
5
6
7
8
⚠ 行为信息不足时写「待确认」，记下「需要观察什么」—— 不要凭感觉填一个让自己心安理得的答案
利益相关方深度实战 · 授课PPT
121 / 170

## Slide 122
PART 04 · 练习 2 / 2
5 分钟
练习二：绘制支持度分布图
把所有人标注在分布图上，形成对当前「人的环境」的整体感知
A1
投入
A2
接受
A3
顺从
B1
无感
B2
犹豫
B3
冷漠
C1
怀疑
C2
抗拒
C3
破坏
A 阶 · 支持
B 阶 · 中立
C 阶 · 反对
填写方法
在每个格子里
写上人物
的姓名或简称
形成整体感知：
A 阵营有多厚
B 阵营有多薄
C 阵营在何处
谁是关键节点
一张分布图 ≈ 一张「人的战场地图」
利益相关方深度实战 · 授课PPT
122 / 170

## Slide 123
PART 04 · 分布图填写
分布图填写方法
正确填写才能产生洞察 —— 不是数字游戏，是视角校准
01
列出核心人物
从第二/三部分筛选出的 6-8 人，每个人物对应一个格子
02
对照定位结果
把三阶九梯定位结果直接落到对应格子，写姓名或简称
03
留白未定位的人
如果某个人你还没足够信息定位，先空着，标注「待观察」
04
看整体而非个体
不要被单个定位干扰，先看整张图呈现的整体格局
避免：凭感觉填「A2」让自己好受 / 把所有人堆在 B 阶 / 用初始直觉代替行为证据
利益相关方深度实战 · 授课PPT
123 / 170

## Slide 124
PART 04 · 填完图后
填完图后，回答三个问题
三个问题逼出你真正没看到的部分
Q1
整体格局对比
和你的预期相比，分布图有什么差异？
差异 = 认知盲区。哪里最让你意外？
Q2
最意外的定位
最让你意外的定位结果是哪一个？为什么意外？
意外意味着你的初始假设错了。错的地方 = 真正的卡点。
Q3
最担心的位置
看到这张图，你最担心的是哪个位置 / 哪个人？
担心 ≠ 立刻处理。先识别最危险的那一个。
问题的答案 = 你下一步的优先动作
利益相关方深度实战 · 授课PPT
124 / 170

## Slide 125
PART 04 · 定位后
定位之后，你手里有了什么
一张有坐标系的「人的地图」
这张地图告诉你
A
你的 A 级阵营里，有多少真正能依靠的力量
B
你的 B 级阵营里，有多少可以被转化的犹豫者
C
你的 C 级阵营里，面对的是理性质疑、利益冲突、还是主动破坏
下一步
根据地图，
判断两件事
我需要每个人
达到什么状态
我能为他们提供什么
让他们向那个方向移动
这是第五部分要完成的任务：需求映射
利益相关方深度实战 · 授课PPT
125 / 170

## Slide 126
PART 04 · 小结
第四部分小结
三阶九梯定位 —— 核心收获
1
定位是行为的判断，不是表态的判断
说「支持」未必支持，那张「支持的举手」可能是 A3 不是 A2。判断依据是他做了什么，不是什么
2
三个原则是定位的护栏
看行为不看表态；定的是当前状态不是永久标签；用画像交叉验证而非凭直觉
3
九梯对应九种不同的策略
A1 充分授权；A2 持续管理；A3 设计价值介入；B1 引起注意；B2 转化性价比最高；B3 找背后原因
4
分布图 = 整体格局
看 A / B / C 阵营的厚度，看清关键节点和真正卡点，定位之后你拥有一张「人的地图」
→ 翻到第五部分，开始需求映射
利益相关方深度实战 · 授课PPT
126 / 170

## Slide 127
PART
05
需求映射
我需要什么，我能给什么
Value Exchange Mapping
六部分中的 / 5 / 6

## Slide 128
PART 05 / 需求映射
说的不是他在乎的
大多数沟通无效，不是因为说得不好，而是说的不是他在乎的
"
方成三次沟通，说的都是他自己认为重要的事。他从来没有认真问过：这个项目推进，财务部经理需要担心什么？他的顾虑是什么？我怎么帮他解决这些顾虑？
需求映射要解决的问题
在发动任何沟通之前，先搞清楚两件事——
① 我需要他给我什么
② 我能为他提供什么价值
—— 这才是有效沟通的起点。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
128 / 170

## Slide 129
PART 05 / 需求映射
方成与财务的三次沟通
三次对话，三次礼貌回绝 —— 他说的不是财务经理在乎的
第一次
讲战略意义
讲统报系统如何提升集团数据管理效率；讲总部对项目的重视；讲系统化对华南区的战略意义
「有道理，我们支持」
第二次
跟进进度
跟进配合进度，对方回复『财务这边还有一些流程要走，给我们一点时间』
「再等一等」
第三次
讲技术方案
带来IT部门的技术方案，重新讲系统架构，说明数据准确性有技术保障
「技术没问题就配合推进」
但一直没有实质性配合 —— 三次沟通里，方成没问过一句：财务经理在担心什么？
利益相关方深度实战 · 授课PPT
129 / 170

## Slide 130
PART 05 / 需求映射
核心思路：价值交换
不是说服，是把双方的需求摆上桌，找到交换的接口
说服模式（多数人本能）
「我把理由讲得足够清楚，对方自然就会支持我」
前提：对方在用「理性判断是否正确」的模式
价值交换（需求映射底层逻辑）
「这件事对我有没有好处」—— 对方真实的判断逻辑
前提：你有他要的价值，他有你需要的资源
需求映射的底层是「价值交换」
你有某些价值，他有某些需求；他有某些价值，你有某些需求。
你们的合作，本质上是一次价值交换 —— 他得到他需要的，你得到你需要的。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
130 / 170

## Slide 131
PART 05 / 需求映射
说服 vs 价值交换
两种沟通模式，决定了对方在不在你的频道上
说服（错）
价值交换（对）
底层逻辑：把我的理由讲清楚
底层逻辑：找到双方需求的交换接口
关注点：方案的优势、数据的完整
关注点：对方在乎什么、缺什么
沟通语言：理性、论据、专业性
沟通语言：你能给我什么、我能给你什么
效果前提：对方已经用理性思考模式
效果前提：人类的真实判断逻辑
失败原因：讲得不够好 / 对方认知有误
失败原因：没找到他真正在意的事
沟通起点：我的方案是什么
沟通起点：他的顾虑是什么
利益相关方深度实战 · 授课PPT
131 / 170

## Slide 132
PART 05 / 需求映射
STEP 01
明确项目目标和成功标准
在分析每个人之前，先把项目的终点再次确认清楚
为什么要先确认目标？
很多项目在推进过程中会发生「目标漂移」——
原本是为了 A，沟通着沟通着变成了讲 B，资源争取着争取着变成了要 C。
当你面对多个利益相关方、每个人需要不同的沟通策略时，目标的清晰度尤其重要 ——
它告诉你：哪些支持是必须的，哪些是锦上添花的。
请重新确认你的项目目标
项目的核心目标（一句话）
项目成功的标志（可验证的结果）
不可缺少的条件（必须达成）
利益相关方深度实战 · 授课PPT
132 / 170

## Slide 133
PART 05 / 需求映射
成功标志 vs 必要条件
区分「必须」和「锦上添花」，让精力分配有据可依
成功标志
最可见的、可验证的结果
系统按期上线，门店数据可见
覆盖率达到设计目标
关键相关方达到预期支持层级
条件分级
缺
不可缺少的条件
没有它，项目失败 / 无法继续。
添
有更好但没有也还行
属于加分项，不影响项目生存。
明确这两层，决定了你在每张沟通策略上的投入强度。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
133 / 170

## Slide 134
PART 05 / 需求映射
STEP 02
逐人分析：我要他给什么
需求映射的第一张表 ——「我需要」
01
资源
我需要他提供什么资源？
预算、人力、技术能力、数据访问权限、渠道关系等
提示：要具体 —— 不是「支持」，而是「在 X 月前批准 Y 万元预算」
02
行为
我需要他做出什么行为？
审批签字、关键会议发言背书、停止消极沟通、配合某流程、主动推进子任务等
提示：要具体 —— 不是「配合推进」，而是「第 X 周完成门店端数据接口配置」
03
层级
我需要他达到什么支持层级？
对不同人有不同的「最低需求层级」，不必追求所有人都到 A1
提示：B1 变 A3 就够 / 必须 A1 / 维持现状 —— 分类处理
利益相关方深度实战 · 授课PPT
134 / 170

## Slide 135
PART 05 / 需求映射
资源 · 行为 · 层级
把「我需要」拆成三个具体维度，避免泛泛而谈
资源
我能从他那里拿到什么
泛泛的说法
我需要他的支持
具体的说法
他需要在 6 月前批准 80 万元项目预算
行为
我需要他做什么动作
泛泛的说法
配合推进
具体的说法
他在第 3 周完成门店端数据接口配置
层级
他需要达到哪个位置
泛泛的说法
让他变成支持者
具体的说法
B1 无感者 维持现状即可 / C2 必须降到 B2
利益相关方深度实战 · 授课PPT
135 / 170

## Slide 136
PART 05 / 需求映射
STEP 03
逐人分析：我能给他什么
需求映射的第二张表 ——「我能给」，结合深度画像来看
我有哪些东西，是他需要的？
结合第三部分五维画像，回到「他真正在乎什么」
01
信息价值
INFORMATION
→ 下页展开
02
利益价值
BENEFIT
→ 下页展开
03
情感价值
EMOTION
→ 下页展开
04
关系价值
RELATION
→ 下页展开
做有价值交换的人，先看到对方在意的，再看自己能给的。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
136 / 170

## Slide 137
PART 05 / 需求映射
我能给的四类价值
把「我能给」从抽象变得具体 —— 四种价值的全景参考
信息价值
INFORMATION
他需要知道、但目前不知道的信息
项目进展、行业情况、决策者真实态度、集团层面资源支持
★ 关键不在「我有多少信息」，而在「他需要什么信息」
利益价值
BENEFIT
帮他实现 KPI / 减轻工作压力 / 规避风险
最直接、最有效的价值形式 —— 把「麻烦你」变成「帮助你」
★ 能帮他在意的事，你就不是来要东西的，是来解决问题的
情感价值
EMOTION
被认可、被重视、有参与感、增加影响力
给他在项目中有意义的角色，让他感觉自己是被尊重的参与者
★ 不是拍马屁，是真正把他当成有价值的参与者来对待
关系价值
RELATION
引荐关键人 / 让他在上级面前有可见度
为你背书或推荐；在你的影响范围内帮他建立连接
★ 组织政治比较复杂的环境里，关系价值往往被低估
利益相关方深度实战 · 授课PPT
137 / 170

## Slide 138
PART 05 / 需求映射
示范一：孙伟 · 需求分析
老店长孙伟
当前定位 C2 抗拒 · 目标 B2 犹豫
我需要他给什么
资
资源层面
他掌控着 15 家门店的店长群体情绪，他的表态是这个群体的方向标。
行
行为层面
停止在非正式场合散布消极信号；在关键门店沟通会上保持中立或轻度正向表态。
层
目标层级
C2 → B2（不必 A1，停止消极即够）
关键洞察
孙伟的「杠杆系数」很高 ——
撬动他一个人，等于撬动了 15 家门店的店长群体。
目标层级判断：
他不需要变成 A1 投入者，只要从 C2 降到 B2 —— 他不再主动传递负面信号，其他店长的顾虑就会大幅下降。
精确的目标层级 = 有效的精力分配。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
138 / 170

## Slide 139
PART 05 / 需求映射
示范一：孙伟 · 核心价值
我能给他什么 —— 找到他真正在担心的事，帮他解决
孙伟的真正顾虑
历史数据「操作弹性」的暴露风险 ——
新系统上线后，门店历史数据会变得非常清晰；过去一些「模糊地带」会被审计盯上。
叶云能给的核心价值
设计「历史数据过渡缓冲期」 ——
上线期间的历史数据异常被标注为「系统切换期的正常波动」，不触发审计。
态度转变
「为什么要改」
C2 抗拒
→
「这样搞的话倒是可以配合」
B2 犹豫（轻度正向）
利益相关方深度实战 · 授课PPT
139 / 170

## Slide 140
PART 05 / 需求映射
示范二：王建国 · 需求分析
财务部经理王建国
当前定位 C1 怀疑 · 目标 B1 无感 → B2 犹豫
我需要他给什么
资
资源层面
一小部分项目经费需要财务签字 —— 财务预算的配合确认。
行
行为层面
停止提出无法回应的技术质疑；对数据准确性方案给出「原则上可以接受」的表态。
层
目标层级
C1 → B1，再争取 B2（不必变支持者）
C1 的典型特征：理性质疑
王建国的反对是「有逻辑依据的质疑」
不是非理性的抵触，是真实的、有数据支撑的担忧。
处理方式：
用同样有依据的信息和方案回应，不要绕开他的质疑。
数据、逻辑、方案 —— 这是 C1 唯一接受的沟通语言。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
140 / 170

## Slide 141
PART 05 / 需求映射
示范二：王建国 · 核心价值
我能给他什么 —— 信息价值 + 利益价值，双管齐下
信息价值
INFORMATION
提供一份来自集团同类系统的历史误差率报告 ——
证明系统准确性在可接受范围内，回应他对数据准确性的质疑。
利益价值
BENEFIT
在系统设计中增加「财务校验层」 ——
让财务部在数据进入系统前做一次人工核对，掌控最终数据的准确性。
从「被动接受一个新系统」
→
「对数据质量有控制权」
满足他对「掌控感」的需求 ——
结果：第二次沟通后，他从「频繁质疑」变成了「主动帮他想财务校验层该怎么设计」。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
141 / 170

## Slide 142
PART 05 / 需求映射
示范对比：孙伟 vs 王建国
两个示范，三处不同：定位层级、核心价值、处理方式
对比维度
孙伟 · C2 抗拒
王建国 · C1 怀疑
目标层级
C2 → B2（不必 A1）
C1 → B1 → B2（不必支持者）
核心顾虑
历史数据「操作弹性」暴露
数据准确性与审计风险
价值形式
利益价值：设计缓冲期
信息 + 利益：报告 + 校验层
处理语言
解决他的具体担忧
用数据回应他的逻辑质疑
两个示范，三处不同 —— 但都有一个共同点：先找到对方真正在担心的事，再设计能解决它的价值。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
142 / 170

## Slide 143
PART 05 / 需求映射
练习：需求-能给对照表
对照深度画像和三阶九梯定位，逐人填写
人物
当前定位
目标定位
我需要他的资源/行为（具体）
我能给他的价值
匹配度
提示：我需要的行为和资源要写具体；我能给的价值要基于画像中「什么能打动他」的分析。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
143 / 170

## Slide 144
PART 05 / 需求映射
匹配度评估标准
用「高 / 中 / 低」来评估每对「我需要」与「我能给」的契合度
高
HIGH
我能给的东西，恰好是他需要的
这个交换有内在逻辑；这是你最值得优先推进的目标。
全力推进
中
MEDIUM
我能给的东西，对他有一定价值，但不是最核心的需求
价值交换可以推进，但可能需要额外的诱因或多次沟通。
适度投入
低
LOW
我能给的东西，他不太在乎；或我需要的，找不到对应的价值可以给他
需要重新审视、或降低目标层级、或借助第三方。
重新评估
利益相关方深度实战 · 授课PPT
144 / 170

## Slide 145
PART 05 / 需求映射
匹配度低时，三种处理方向
匹配度是「低」时，先别放弃 —— 三种处理路径
01
重新审视画像
匹配度低，有时是因为你对他的了解还不够深
→ 把画像的维度 ② ③ 再挖深一层，看看有没有被忽略的诉求
02
借助第三方
你自己无法直接给他的价值，也许可以借助他信任的人来传递
→ 如果某个 A1 级支持者和他关系良好，请他帮忙传递价值
03
调整目标定位
也许你原来设定的「目标层级」过高了
→ 重新评估：是否从 C2 到 C1 就够了？降低目标，匹配度可能从低变中
利益相关方深度实战 · 授课PPT
145 / 170

## Slide 146
PART 05 / 需求映射
一个容易被跳过的关键动作
这是方成最大的失误 —— 别走他的老路
"
填完表格后直接进入「制定沟通策略」 —— 但中间还有一个动作被跳过了：
验证你的「我能给什么」是否真的是他需要的。
你推断的「他在乎什么」和真实感受之间，可能有偏差。
验证什么
他表现出来的那个顾虑，是真正的担忧还是表层理由
你准备给他的那个价值，他实际上会不会在乎
怎么验证
不需要正式场合
一次午饭闲聊、一个非项目话题的随意沟通
往往能让你收集到比会议室里更真实的信号
利益相关方深度实战 · 授课PPT
146 / 170

## Slide 147
PART 05 / 需求映射
关键认知：精准价值
需求映射的核心洞见 —— 把力气花在刀刃上
一份精准的价值，胜过十份通用的努力。
✗ 我为他做了很多
✓ 我做的东西，恰好是他真正需要的
✗ 通用的努力与示好
✓ 精准的价值，击中具体的痛点
✗ 一视同仁的投入
✓ 根据匹配度分配精力的优先级
利益相关方深度实战 · 授课PPT
147 / 170

## Slide 148
PART 05 / 需求映射 · 小结
第五部分小结
从「我需要什么」到「我能给什么」一张地图
01
底层逻辑
不是说服，是价值交换；你的工作是把交换的地图画清楚
02
两张表
我需要：资源 / 行为 / 层级；我能给：信息 / 利益 / 情感 / 关系
03
别跳过验证
填完表格后，先验证你给的「价值」是否真的是他需要的
→ 翻到第六部分，找到你的破局点
利益相关方深度实战 · 授课PPT
148 / 170

## Slide 149
PART
06
破局策略
找到 2~4 个杠杆点，撬动整个推进格局
Breakthrough Strategy
六部分中的 / 6 / 6

## Slide 150
PART 06 / 破局策略
精力有限，杠杆点不同
时间和精力是有限的，你需要知道先动哪里、怎么动
叶云已经完成的事
六张核心人物的深度画像
三阶九梯定位（每个人现在的位置）
需求-能给对照表（每个人需要什么、能给什么）
分析做得很充分
但现实问题是
她不可能同时推进六个人、做六件事。
她需要知道：
· 先动哪里？
· 怎么动？
· 谁是最值得投入的杠杆点？
这一部分的任务：从分析成果里找到 2~4 个真正的杠杆点，并为每个点制定可执行的第一步。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
150 / 170

## Slide 151
PART 06 / 破局策略
叶云的两个杠杆点
真正的杠杆点只有两个 —— 其他人物以这两个点的突破为支点
杠杆点 #1
C2 → B2
孙伟
一个人撬动 15 家门店的情绪走向
孙伟的态度变化会带动整个门店群体的情绪走向 ——
如果他从 C2 转为 B2，其他店长的消极信号来源就会消失 ——
★ 这是一件以一当十的事
杠杆点 #2
A3 → A2
赵磊
大区总经理是所有人都在读的信号源
赵磊在关键时刻的模糊态度，是整个推进松散的信号来源 ——
如果他从 A3 变成 A2，哪怕只是几次会议明确表态，整个华北区推进节奏会立刻改变。
★ 信号源级的影响力
利益相关方深度实战 · 授课PPT
151 / 170

## Slide 152
PART 06 / 破局策略
PRINCIPLE 01
向支持者要资源
针对 A 级人群 —— 他们是你已经拥有的资产，要主动使用
A1 投入
让他们知道，他们的行动在哪里最有效
A1 已经在主动帮你 —— 让他们打最该打的仗，不用你亲自上。
A2 接受
主动告诉他们「我需要你在 X 件事上帮我」
A2 愿意配合，但需要你推；他不知道你最需要他在哪里发力。
A3 顺从
重点投入的「低垂果实」 —— 顾虑被解决，可转化为 A2
A3 是当前最值得重点投入的层级；转化成本低、杠杆大。
大多数人犯的错：只是感谢他们的支持，而没有主动使用这些支持的力量。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
152 / 170

## Slide 153
PART 06 / 破局策略
PRINCIPLE 02
替中立者添价值
针对 B 级人群 —— 他们只是暂时没有足够理由站在你这边
B2 犹豫
性价比最高的转化目标
只差一个「让他觉得这件事和自己有关」的切入点 —— 他已经在观望，一次击中真实诉求的沟通往往就够。
B1 无感
需要先激活
让他看见「这件事和他有什么关系」 —— 他不知道这件事和他有关 —— 你的任务是让他看见这个关系。
B3 冷漠
需要先了解真实原因
找到他保持距离的根源 —— 有时候 B3 背后有过去的经历和隐性的顾虑，找到根源比任何说服都有效。
B 级不是你的敌人，他们只是暂时没有足够的理由站在你这边 —— 你的任务是帮他们找到这个理由。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
153 / 170

## Slide 154
PART 06 / 破局策略
PRINCIPLE 03
替反对者解难题
针对 C 级人群 —— 反对通常不是认知有误，而是有真实的担忧
C1 怀疑
用数据和逻辑回应
正面应对，不要绕开他的质疑
C1 的质疑是有依据的 —— 你需要拿出同样有依据的回应。
C2 抗拒
找到利益顾虑，设计双赢
让他觉得「对我也有好处，或至少不损害我」
C2 的反对根源不在逻辑层；叶云帮孙伟设计「缓冲期」是典型案例。
C3 破坏
借力打力，或重新评估
需要更高层力量介入，或更深的组织政治分析
如果是真 C3，超出一般项目推进范围；先评估是否被错判为 C3。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
154 / 170

## Slide 155
PART 06 / 破局策略
FOUR-STEP 01
找连锁效应人物
问：谁的状态改变，会带动最多的人跟着改变？
在六到八个核心人物里，有没有某个人，他的转变会产生「一石激起千层浪」的效果？
群体意见领袖
他是某个群体的意见领袖，他一旦表态，集体态度会跟着转变
信息枢纽
他是信息枢纽，他的立场变化让观望者重新校准方向
★ 这类人是杠杆系数最高的破局点 —— 撬动他，等于间接撬动了一大批人。
★ 孙伟 = 撬动 1 人 → 影响 15 家门店长 = 杠杆系数最高。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
155 / 170

## Slide 156
PART 06 / 破局策略
FOUR-STEP 02
评估转化成本与收益比
问：谁从当前状态变到目标状态，成本最小、收益最大？
转化成本低
LOW COST
对方目前是 B2（犹豫），只差一个切中要害的触发点
你和对方已有基础信任，无需从零建立关系
你能给的价值，恰好是对方最需要的（高匹配度）
转化成本高
HIGH COST
对方目前是 C3（主动破坏），涉及深层组织政治
双方之前有过摩擦或不信任积累
你能给的价值，和对方真正在意的事偏差大（低匹配度）
不是不做高成本的事 —— 而是在资源有限的情况下，先从成本最低、收益最高的地方开始。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
156 / 170

## Slide 157
PART 06 / 破局策略
FOUR-STEP 03
分析时间窗口
问：未来一到两个月内，有没有关键时间节点？谁需要在那个节点之前被布局？
有没有人即将面临一个关键节点，那个节点之前如果你没有布局，机会窗口就关闭了？
1
重要决策会议
即将召开的关键决策会
2
年终考核
对「项目成果的可见度」特别敏感
3
预算周期
新的预算周期开启
4
人事变动
组织内即将发生的人事变动
在正确的时间节点做正确的动作，效果可以是平时的五倍；做错时间，效果打折甚至适得其反。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
157 / 170

## Slide 158
PART 06 / 破局策略
FOUR-STEP 04
识别联盟路径
问：谁可以作为「桥梁」帮你影响其他人？
有没有人，你自己直接沟通效果有限，但可以借助他信任的某个人去传递影响力？
源
你
叶云
→
桥
A1 支持者
老店长田中
→
的
目标人物
孙伟
联盟策略是最常被低估的破局路径。
你影响 A1 → A1 影响目标人物 —— 整个链条的成本，远比直接沟通要低，而且效果好得多。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
158 / 170

## Slide 159
PART 06 / 破局策略
破局策略输出模板
每个破局点一份，2~4 份填到完整
1
目标人物
破局的具体对象
2
当前定位 → 目标定位
支持的跃迁方向
3
破局点理由（四步判断）
连锁效应 / 成本收益 / 时间窗口 / 联盟路径
4
他最在乎的（来自深度画像）
回到第三部分画像
5
我能给他的核心价值（来自需求映射）
回到第五部分
6
具体沟通策略与切入方式
如何开口
7
关键行动步骤（第一步要具体）
什么时候、做什么
8
时间节点
需要在什么时间前完成突破
9
成功标志
如何判断这个破局点突破了
关键行动步骤必须具体到「第一步是什么」 —— 不是「加强沟通」，而是「下周二午饭」。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
159 / 170

## Slide 160
PART 06 / 破局策略
策略示例：孙伟破局
破局点 #1 · 连锁效应 + 联盟路径
目标人物
老店长孙伟
当前定位 → 目标定位
C2 抗拒 → B2 犹豫
破局理由
撬动 1 人 → 影响 15 家门店长（连锁效应最高）
他最在乎的
历史数据「操作弹性」的暴露风险
我能给他的核心价值
设计「历史数据过渡缓冲期」，免除审计风险
关键行动步骤
Step 1 本周内与孙伟一对一沟通，专门讲清过渡缓冲期的设计；
Step 2 请田中先生（非正式场合）传递系统对店长的具体价值；
Step 3 一个月内观察到孙伟在店长沟通会上的表态转中性，即破局成功。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
160 / 170

## Slide 161
PART 06 / 破局策略
策略示例：赵磊破局
破局点 #2 · 信号源点 + KPI 连接
目标人物
大区总经理赵磊
当前定位 → 目标定位
A3 顺从 → A2 接受
破局理由
信号源 —— 基层都在读他的信号；时间窗口恰好赶上他的年度汇报
他最在乎的
年度数字化汇报的可见成果；KPI 上有故事可讲
我能给他的核心价值
把系统上线做成他年度数字化汇报的可见成果；帮他准备汇报素材
关键行动步骤
Step 1 把统报系统的进度包装成赵磊的「数字化领先指标」，列入他的汇报材料；
Step 2 在月度经营会上，请赵磊做 5 分钟的项目进展分享；
Step 3 全区大会前提前与赵磊对齐发言口径，确保关键节点有明确表态。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
161 / 170

## Slide 162
PART 06 / 破局策略
联盟策略：一个被低估的破局路径
借助 A1 级支持者的影响力，去影响 B2 和 C1 人群
为什么有效
信息的可信度和传递者的关系权重直接挂钩。
你说好话，对方半信半疑；信任的人说同样的话，可信度大幅提升。
桥梁人物的四个条件
他是 A1 或 A2 级支持者
他和你的目标人物有良好的私下关系
对你的项目有足够了解，能传递准确信息
愿意在非正式场合帮你自然地提到
联盟路径分析
我可以借力的桥梁人物是：
他和哪个目标人物有良好关系：
我需要告诉他传递的核心信息是：
利益相关方深度实战 · 授课PPT
162 / 170

## Slide 163
PART 06 / 破局策略
叶云最终策略复盘
四个破局点，每个都有具体的路径、行动和结果
破局点
目标人物
路径
关键行动
结果
#1 连锁效应点
孙伟 C2→B2
直接 + 联盟
设计历史数据过渡缓冲期；请田中先生非正式传话
孙伟态度从主动消极变为中立，门店群体情绪好转
#2 信号源点
赵磊 A3→A2
直接，找到 KPI 连接
把系统上线做成赵磊年度数字化汇报的可见成果；帮他准备汇报素材
赵磊在第四个月的全区会议上明确表态，基层立刻响应
#3 技术守门人
陈静（维持 A1）
持续管理
每周同步需求稳定性；给 IT 预留合理排期
技术推进节奏稳定，陈静成为主动解决问题的盟友
#4 理性质疑者
王建国 C1→B1
逻辑回应
提供误差率历史数据；设计财务校验层
王建国停止提出阻断性质疑，预算审批顺利完成
利益相关方深度实战 · 授课PPT
163 / 170

## Slide 164
PART 06 / 破局策略
动态管理：分析一次，管理持续
分析不是一次就永久有效的 —— 人的立场会变化
分析是一次完成的；管理是持续进行的。
人的立场会随项目进展、外部事件和利益变化而改变：
六个月前 A2 → 今天 B2
可能因为一件你不知道的事
六个月前 B2 → 今天 A1
可能因为你成功的一次沟通
真正会用这套工具的人，会把利益相关方分析变成持续习惯 ——
每月一次 / 关键节点前，重新评估每个人的状态，调整策略，识别新相关方。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
164 / 170

## Slide 165
FINAL / 总结收尾 · 知识地图
06 / 06
全程知识框架
六部分 · 一张从"看见"到"破局"的完整地图
利益相关方深度分析完整框架 方案质量 × 对人的格局理解
PART 01 · 认知激活
看见盲区
乘法关系
看不见的地图
直觉盲区自测
PART 02 · 全景扫描
六维穷举
六维扫描
权力-利益矩阵
6~8人核心清单
PART 03 · 深度画像
五维分析
基本定位/岗位利益
个人诉求/态度预判
沟通协作要点
PART 04 · 三阶九梯
精准定位
A1-A2-A3 / B1-B2-B3
C1-C2-C3
看行为/交叉验证
PART 05 · 需求映射
价值交换
我需要什么
我能给什么
价值交换非说服
PART 06 · 破局策略
杠杆与执行
三原则/四步法
联盟路径
动态管理持续
看见，是找到破局口的第一步。 你现在手里有地图了。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
165 / 170

## Slide 166
FINAL / 总结收尾 · 检验标准
30 DAYS
一个月后的检验标准
真正能验证这套分析有没有用, 是一次"我预见到了"的时刻
"
预见不等于能完全避免,
但预见让你有准备, 而不是猝不及防。
—— 课程核心金句
01
已预见
阻力出现时, 你能清晰定位它在框架中的位置
02
已准备
你已经有了应对方案, 不是临时抱佛脚
03
已行动
按计划推进, 而不是被推着走
判断信号
当一个阻力出现, 你能在 10 秒内说出: 这是哪个相关方, 属于三阶九梯的哪一阶, 触发了画像中的哪条利益——
那么这套分析已经内化成了你的项目本能, 而不只是文档里的表格。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
166 / 170

## Slide 167
FINAL / 总结收尾 · 完整产出
YOUR DELIVERABLES
你的完整策略报告
走完六个部分, 你手里有一套可以直接用在你真实项目上的分析底稿
产出物
来自部分
作用
状态
全景穷举清单
第二部分
确保没有遗漏任何重要角色
完成
权力-利益矩阵
第二部分
快速锁定最需要投入的人群
完成
6~8张深度画像
第三部分
把感性印象变成有依据的岗位分析
完成
支持度分布图
第四部分
精确知道每个人现在站在哪里
完成
需求-能给对照表
第五部分
清楚你需要什么、能给什么
完成
2~4份破局策略
第六部分
知道从哪里下手、第一步是什么
完成
这不是课堂练习, 是你真实项目的分析底稿 · 拿回去可以直接使用
利益相关方深度实战 · 授课PPT
167 / 170

## Slide 168
CORE · QUOTES
06
Six Sentences
六句 · 带你走完六年
课程核心金句
Six sentences to remember
1
项目失败, 大多不是方案问题, 是对「人的地图」的无知。
— 第一部分
2
你对利益相关方的「初步印象」, 几乎一定是不完整的。
— 第一部分
3
看清人, 不是为了评价人, 是为了找对杠杆。
— 总论
4
支持度是看行为, 不是听表态。
— 第四部分
5
价值交换, 不是说服。
— 第五部分
6
看见, 是找到破局口的第一步。
— 第六部分
看清人 · 找破局
168 / 170

## Slide 169
FINAL / 总结收尾 · 行动号召
ACT NOW
回去之后的三个动作
不是"以后再做" · 是今天, 本周, 下周
1
今天
锁定一个真实项目
在脑子里选一个你正在推进、或者即将启动的具体项目。整个分析框架, 都只对真实项目有效。
Tip: 写下来, 贴在看得到的地方。
2
本周
画出 6~8 个核心人物
用六维扫描, 列出所有相关方;再用权力-利益矩阵, 筛出 6~8 个核心。给每个写一张画像卡。
Tip: 画像卡先草稿, 越具体越好。
3
下周
完成一个破局动作
从四步判断里挑 1~2 个杠杆点, 完成第一个具体沟通——不是"加强沟通", 而是约一次具体的对话。
Tip: 第一步要小, 小到不会失败。
分析是一次完成的, 管理是持续进行的。
利益相关方深度实战 · 授课PPT
169 / 170

## Slide 170
THANK YOU
看清人 · 找破局
看见, 是找到破局口的第一步
See clearly · Find leverage
利益相关方深度实战 · 行动学习 2026
170 / 170