## Slide 1
行动计划制定
行动计划表
风险项
应对策略
责任人
完成时间
状态
合同条款审核漏洞
建立合同三级审批制度
法务部经理
2026年8月底
进行中
客户信用评估缺失
引入第三方信用查询系统
风控总监
2026年9月底
计划中
履约证据留存不足
制定证据清单与归档流程
运营主管
2026年8月中
已完成
96